АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

г. Петровск-Забайкальский

07 октября 2026 года									№ 1164

О проведении месячника по благоустройству

и санитарной очистке территории

Петровск-Забайкальского муниципального округа

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Петровск-Забайкальского муниципального округа, решением Совета Петровск-Забайкальского муниципального округа от 27 марта 2025 года № 104 «Об утверждении Правил благоустройства на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа», в целях наведения санитарного порядка на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

- Провести с 09 октября по 09 ноября 2026 года месячник по благоустройству и санитарной очистке территории Петровск-Забайкальского муниципального округа.

- Учреждениям, организациям, иным юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, общественным объединениям, должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, жителям частного сектора владеющим, пользующимся, и (или) распоряжающимися на праве собственности или ином законном основании земельными участками, обеспечить их качественную уборку, очистку водоотводных канав, а также уборку прилегающих к земельным участкам территорий, по периметру на расстоянии не менее 30 метров от границы земельных участков.

- Учреждениям, организациям, иным юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, жителям частного сектора владеющим, пользующимися, и (или) распоряжающимися территорией, прилегающей к лесу, произвести ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

- Утвердить мероприятия по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Петровск-Забайкальского муниципального округа (приложение № 1). ООО «Талисман» провести работы по очистке дорог, ремонту дорожных ограждений, текущему ремонту мостов и очистке водопропускных труб и канав.

- Обязать руководителей предприятий, организаций, учреждений, гостиниц, владельцев торговых точек, рынков независимо от формы собственности, ООО УК «Надежда», ООО «Лидер Люкс», председателей ТСЖ «Соседи», «Наш дом» организовать проведение работ по уборке и приведению в надлежащее санитарное состояние (приложение №1) Утвердить графики проведения работ по санитарной очистке и благоустройству территории Петровск-Забайкальского муниципального округа (приложение № 2).

- Руководителям: ООО «Талисман» (Григорян З.Ф.), ООО «Развитие» (Белетинский О.С.), ООО «Энергия Петровск» (Белоглазов В.А), ООО «Благоустройство+» (Бянкин М.О.), РСО ООО «Восход», ООО «Металлстроймонтаж», Петровск-Забайкальская дистанция пути (Насиев З.Н.), автобаза ЗабЖД ст. Петровский-Завод (Кулик А.Ф.) подготовить список привлекаемых транспортных средств и погрузочной техники для выполнения работ по санитарной очистке территории Петровск-Забайкальского муниципального округа (приложение № 3).

- Жителям домов на территории частного сектора навести порядок на прилегающих к домам территориях от края дороги до ограждений своих участков. График проведения работ по санитарной очистке и благоустройству территории Петровск-Забайкальского муниципального округа, разместить на официальном сайте администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа в социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте», «Мах» на официальной странице администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа.

- Руководителям: ООО УК «Надежда» (Яковлева Л.М.), ООО «Лидер Люкс» (Мангольдт А.И.), председателю ТСЖ «Наш дом» (Гуляева К.А.), председателю ТСЖ «Соседи» (Мерзликина С.В.) организовать проведение собраний (сходов) с жителями многоквартирных домов по очистке прилегающих территорий.

- Главам городской и сельских администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа:

-	организовать сходы граждан, информационную кампанию по очистке территорий населенных пунктов;

-	организовать подготовку площадок для размещения мусора на полигонах и вывоз мусора с территории населенных пунктов на полигоны.

10.	Редакции газеты «Петровская новь» (Чупова А.С.) ознакомить население с данным постановлением и в течение всего периода освещать ход месячника по благоустройству и санитарной очистке Петровск-Забайкальского муниципального округа.

11.	Настоящее постановление опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://petrovskayanov.ru, зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-88847 от 13.12.2024).

12.	Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

13.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по работе с территориальными органами Петровск-Забайкальского муниципального округа Аникина В.М.

И.о. главы Петровск-Забайкальского

муниципального округа                                                                           Л.Г.Панова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Петровск-Забайкальского

муниципального округа

от 07 октября 2026 года № 1164

Мероприятия

по проведению месячника по благоустройству и санитарной

очистке территории Петровск-Забайкальского муниципального округа

г. Петровск-Забайкальский

| № п/п | Перечень предполагаемых работ | Предприятия |  | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Привести в порядок отведённые участки и прилегающие к ним территории предприятий, организаций, учреждений | Предприятия, учреждения, организации, учебные заведения |  | Руководители предприятий, организаций, учебных заведений частные предприниматели | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 2 | Произвести уборку территорий ж/дорожных вокзалов, привокзальных площадей, скверов на ст. П-Завод и ст. Декабристы (полоса отвода ж/д) | ст. П-Завод, ст. Декабристы, ПТО, ПЧ, ШЧ, НГЧ |  | Руководители предприятий Забайкальской железной дороги | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 3 | Произвести санитарную очистку территорий торговых точек, киосков, магазинов (закреплённые территории) Произвести текущие ремонты фасадов зданий | Магазины, торговые точки, киоски, офисы, гостиницы, учреждения |  | Руководители коммерческих структур, владельцы всех торговых точек | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 4 | Произвести санитарную очистку торговых центров и прилегающих к ним территорий, окраску металлических ограждений, посадку кустарников и деревьев | Торговые центры |  | Руководители торговых центров | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 5 | Произвести очистку и грейдирование дорог автобусных маршрутов, побелку и окраску ограждений проезжей части дорог, текущий ремонт мостов | ООО «Талисман» |  | Григорян З.Ф. | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 6 | Произвести подрезку кустарников ( ул. Ленина, ул. 50 лет ВЛКСМ, Микрорайон №1 ул. Спортивная, ул. Лесная) | ООО УК «Надежда», ООО «Лидер Люкс», ТСЖ «Наш дом» ТСЖ «Соседи» |  | Руководители управляющих компаний, ТСЖ | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 7 | Организовать санитарную очистку прилегаемых территорий к частным домовладениям, площадок, дворов, улиц в благоустроенном секторе на закреплённых территориях, владельцам домов частного сектора до проезжей части | ООО «Талисман», ООО УК «Надежда», ООО «Лидер Люкс», ТСЖ «Наш дом»,ТСЖ « Соседи» |  | Председатели ТСЖ, руководители управляющих компаний, владельцы домовладений | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 8 | Подготовить территорию парка «Победы» а) уборка парка. | ГПОУ ЧПТК Студенческий клуб «Ирис» МБУ «Центр закупок, благоустройства и материально-технического обслуживания Петровск-Забайкальского муниципального округа.» |  | Косолапова В.А. Толстоногов Р.М. | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 9 | Произвести очистку обочин дорог и поймы рек от бытового мусора | Филиал ГПОУ «Читинский медицинский колледж» Филиал ГАПОУ Читинский политехнический колледж» волонтёрские отряды |  | Герасимова Л.Г. Косолапова В.А. | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 10 | Произвести уборку площади им. Ленина |  | ООО «Талисман» МБУ «Центр закупок, благоустройства и материально-технического обслуживания «Петровск-Забайкальского муниципального округа» | Григорян З.Ф. Толстоногов Р.М. | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 11 | Произвести уборку закреплённых территорий и дворов от мусора |  | ООО УК «Надежда» ООО «Лидер Люкс» ТСЖ «Наш дом» ТСЖ «Соседи» | Яковлева Л.М. Мангольдт А.И. Гуляева К.А. Мерзликина С.В. | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 12 | Произвести уборку территорий гаражных участков: в микрорайоне № 1, микрорайоне «Федосеевка», микрорайоне «Соцгород», ул. Островского |  | Гаражные кооперативы | Владельцы гаражей | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 13 | Произвести уборку прилегающей территории к ж/д путям в полосе отвода |  | П-Заводская дистанция пути | Насиев З.А. | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 14 | Произвести уборку прилегающих территорий к объектам электро-сетевого хозяйства на территории округа |  | ПЗРЭС ПО ЦЭС | В.В. Протасов | 09.10.2026-09.11.2026 |

Мероприятия по проведению месячника по благоустройству и

санитарной очистке территории с.Усть-Обор

| № п/п | Перечень предполагаемых работ | Предприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Привести в порядок отведенные участки и прилегающие к ним территории организаций, учреждений | МОУ ООШ с.Усть-Обор, МДОУ детский сад №8 с.Усть-Обор, ФАП с.Усть-Обор, СДК с.Усть-Обор | Руководители учреждений | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 2 | Произвести санитарную очистку прилегающей территории | Магазины | Руководители коммерческих структур | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 3 | Жилой массив: улицы: Нагорная, Набережная, Клубная, Новая, Центральная, Складская, Короткая, Междуречная, Заречная, Подгорная. Произвести санитарную очистку прилегающей территории | Прилегающая территория частных домовладений | Жители частного сектора | 09.10.2026-09.11.2026 |

| № п/п | Перечень предполагаемых работ | Предприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Привести в порядок отведённые участки и прилегающие к ним территории предприятий, учреждений | Предприятия, учреждения, организации, учебные заведения | Руководители предприятия, организаций, учебных заведений, частные предприниматели | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 2 | Произвести санитарную очистку территорий торговых точек, магазинов | Магазины, торговые точки. | Руководители коммерческих структур, владельцы всех торговых точек | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 3 | Организовать санитарную очистку прилегающих территорий к частным домовладениям, дворов, площадок | Песчанская сельская администрация, частные жилые дома | Руководители, работники организаций, владельцы домовладений | 09.10.2026-09.11.2026 |

Мероприятия по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории с. Пески, с. Красная Долина, с. Новая Зардама

Мероприятия

по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории с.Катаево, с. Кандобаево, с. Обор

| № п/п | Перечень предполагаемых работ | Предприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Привести в порядок отведенные участки и прилегающие к ним территории: предприятий, организаций, учреждений, частных предприятий | Предприятия, учреждения, организации, частные предприятия, учебные заведения | Руководители предприятий, учебных заведений, индивидуальные предприниматели | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 2. | Санитарная очистка улиц, проулков, дворов от мусора (территории от края дороги до ограждений своих участков, очистить водосточные канавы напротив своих участков, побелка полисадиков) |  | Владельцы домов | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 3 | Выдача предписаний по уборке придомовой территории жителям населенных пунктов, организациям |  | Кунникова Т.В. | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 4 | Проведение рейда по проверке соблюдения месячника среди жителей населенных пунктов |  | Специалисты Катаевской сельской администрации | 09.10.2026-09.11.2026 |

Мероприятия

по проведению месячника по благоустройству и санитарной

очистке территории с. Тарбагатай, с. Нижний Тарбагатай

| № п/п | Перечень предполагаемых работ | Исполнители (Предприятия) | Ответственные | Сроки исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация проведения работ по уборке и приведению в надлежащее санитарное состояние участков, закрепленных и прилегающих территорий | Организации, учреждения, владельцы торговых точек, индивидуальные предприниматели | Руководители организаций, предприятий, индивидуальные предприниматели | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 2 | Организация сбора мусора на детской площадке и прилегающей к ней территории по адресу: ул. Партизанская,74 | Жители ул. Партизанская | Черченко С.Н. | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 3 | Организация сбора мусора на детской площадке и прилегающей к ней территории по адресу: ул. 40 лет Победы,4 | Тарбагатайская сельская администрация, жители ул. 40 лет Победы | Глава Тарбагатайской сельской администраци Климов В.И. | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 4 | Организация сбора мусора на прилегающей территории КСК «Феникс» по адресу: ул. Заводская, 7 | КСК «Феникс» | Заведующая КСК «Феникс» Федорова Л.П. | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 5 | . Организация сбора мусора на территории МОУ СОШ и прилегающей к ней территории по адресу: ул. Кооперативная, 26 | МОУ СОШ с. Тарбагатай | Заместитель директора по хозяйственной части МОУ СОШ с. Тарбагатай Гнеушева Ю.А, | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 6 | Организация сбора мусора на прилегающей территории МДОУ Детский сад № 18 | Коллектив МДОУ Детский сад № 18 с. Тарбагатай | Заведующая МДОУ Детский сад № 18 с. Тарбагатай Горелова М.В. | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 7 | Организация проведения работ по уборке и приведению в надлежащее санитарное состояние участков, закрепленных и прилегающих к МКД территория по адресам: ул. Станционная, 47,49,51 | Жители домов по ул. Станционная, 47,49,51,53 | Председатель ТСЖ «Локомотив» Бова М.И., жители МКД | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 8 | Организация проведения работ по уборке и приведению в надлежащее санитарное состояние участков, закрепленных и прилегающих к МКД территория по ул. 40 лет Победы | Жители домов по ул. 40 лет Победы | Председатель ТСЖ «Возрождение» Растопша Л.И. | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 9 | Организовать проведение работ по уборке и приведению в надлежащее санитарное состояние территорию, прилегающую к Обелиску воинам – землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | МОУ СОШ с. Тарбагатай | Директор МОУ СОШ с. Тарбагатай Домашевская Л.А. | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 10 | Организация сбора мусора на прилегающей территории Тарбагатайской сельской администрации по адресу: ул. Кооперативная, 57 | Тарбагатайская сельская администрация | Глава Тарбагатайской сельской администраци Климов В.И. | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 11 | Организовать проведение работ по уборке и приведению в надлежащее санитарное состояние территорию, прилегающую к зданию филиала библиотеки и музыкальной школе (МОУ ДОД ДМШ п. Тарбагатай) | Библиотека, МУ ДО ДМШ с. Тарбагатай | Заведующая библиотечным филиалом с. Тарбагатай Киренкова О.А, директор МУ ДО ДМШ с. Тарбагатай Гнеушев А.В. | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 12 | Организация проведения работ по уборке и приведению в надлежащее санитарное состояние участков домовладений, прилегающих территорий. (Проведение ремонта ограждений, побелки палисадников). | Жители с. Тарбагатай, с. Нижний Тарбагатай. | Собственники и фактические владельцы домов. | 09.10.2026-09.11.2026 |

Мероприятия

по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории с. Харауз

| № п/п | Перечень предполагаемых работ | Предприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уборка территории кладбища | Хараузская сельская администрация | Прохоров Ю.Ф. | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 2 | Уборка территории прилегающей к памятнику участникам ВОВ | Хараузкая сельская администрация | Прохоров Ю.Ф. | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 3 | Уборка территорий, прилегающих к торговым точкам | магазины | ИП Заяшникова В.П. ИП Гнездилов М.А. | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 4 | Уборка территории, прилегающей к отделению связи | отделение связи | Мальцева Н.В. | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 5 | Уборка территории, прилегающей к ПЧ | ПЧ | Загибалов П.В. | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 6 | Уборка территории, прилегающей к МОУ ООШ | МОУ ООШ | Устинова И.Е. | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 7 | Уборка территории, прилегающей к МДОУ д/сад | МДОУ д/сад | Ворфоломеева Н.М. | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 8 | Уборка территории, прилегающей к СДК | СДК | Анциферова Н.А. | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 9 | Уборка территории, прилегающей к храму | Хараузская сельская администрацияжители села | Прохоров Ю.Ф. | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 10 | Уборка территории АО «Сибирь» | АО «Сибирь» | Бурлакова И.В. | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 11 | Уборка территорий, прилегающих к частным домам | владельцы домов | Жители села | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 12 | Грейдирование и очистка дорог | Иванов В.А. | Иванов В.А. | 09.10.2026-09.11.2026 |

Мероприятия

по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке на территории с. Зугмара

| № | Перечень предполагаемых работ | предприятия | ответственные исполнители | сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привести в порядок отведенные участки и прилегающие к ним территории, предприятий, организаций, учреждений | предприятия, учреждения, организации, учебные заведения, индивидуальные предприниматели | Руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений, частные предприниматели | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 2 | Провести работу по уборке территорий: «Детской площадки», памятника воинам ВОВ, территории магазинов. . Подготовить технику для погрузки и вывозки мусора | Сельский клуб с.Зугмара, Библиотечный филиал №18, ФАП с.Зугмара, ветпункт, Зугмарская сельская администрация, жители села | Руководители организаций, жители села | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 3 | Уборка прилегающих территорий и дворов от мусора | Владельцы домов | домовладельцы | 09.10.2026-09.11.2026 |

Мероприятия

по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке на территории с. Хохотуй

| № п\п | Перечень предполагаемых работ | Предприятия | Ответственные за исполнение предприятия, организации, учреждения | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уборка закрепленных территорий (прилегающих территорий) организаций, учреждений | Предприятия Учреждения Организации | Руководители предприятий, учреждений, организаций, индивидуальные предприниматели | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 2 | Уборка закрепленных территорий ж\д вокзала, привокзальной территории (полоса отвода),табельная , модульные строения | ПЧ.Станция, ШЧ | Руководители предприятий Забайкальской железной дороги | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 3 | Санитарная очистка территорий торговых точек, озеленение прилегающих территорий текущие ремонты фасадов зданий, ограждений, вывесок | Магазины | Индивидуальные предприниматели | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 5 | Санитарная очистка частного сектора | ООО «Олерон +»(вывоз ТБО) | Владельцы, пользователи земельных участков | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 6 | Санитарная очистка общественных территорий | Хохотуйская сельская администрация, организации учреждения, жители села , волонтеры в порядке субботника | Хохотуйская сельская администрация | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 7 | Санитарная очистка кладбища | Хохотуйская сельская администрация, организации, учреждения, жители села ,волонтеры в порядке субботника | Хохотуйская сельская администрация | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 8 | Очистка свалки,прилегающей к ней территории , несанкционированных свалок | Будет производиться в случае договорных обязательств администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края |  | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 9 | Уборка прилегающих территорий к дворам | Владельцы домов | Домовладельцы | 09.10.2026-09.11.2026 |

Мероприятия

по проведению месячника по благоустройству и

санитарной очистке территории с.Толбага

| № п/п | Перечень предполагаемых работ | Предприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Привести в порядок отведенные участки и прилегающие к ним территории предприятий, организаций, учреждений | Предприятия, учреждения, организации, учебные заведения | Руководители ОАО РЖД лицей №15; заведующая СДК, филиал МДОУ №15, библиотека №11, ПЧ-1, дистанция электроснабжения станции Хилок, региональный экологический центр, ИП Куклина М.Л, ИП Ковалева Ю.П. | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 2 | Произвести уборку от мусора и сухой растительности- территорию полосы отвода железнодорожного полотна; линии электропередач 04 квт.; ГТС с.Толбага; частный сектор | ПЧ-1, дистанция электроснабжения станции Хилок, региональный экологический центр, владельцы домовладений | Руководители: ПЧ-1 ст.Петровск-Забайкальский, дистанция электроснабжения станции Хилок, региональный экологический центр, владельцы домовладений | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 3 | Провести санитарную очистку территорий магазинов, Почта России, ФАП, Толбагинская сельская администрация, провести ремонт штакетной изгороди (старое здание ФАП) | Магазины, учреждения | ИП Куклина М.Л, ИП Ковалева Ю.П., руководители Почта России, ФАП, Толбагинская сельская администрация | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 4 | Организовать санитарную очистку прилагаемых территорий к частным домовладениям |  | Владельцы домовладений | 09.10.2026-09.11.2026 |

Мероприятия по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории

с. Баляга, с. Голяткино, с. Кули,с. Баляга-Катангар

| № п/п | Перечень предполагаемых работ | Предприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Привести в порядок отведенные участки и прилегающие к ним территории предприятий, организаций, учреждений | Предприятия, учреждения, организации, учебные заведения | Руководители предприятий, организаций, учебных заведений, частные предприниматели | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 2 | Произвести уборку территории станции с. Баляга, ст. Голяткино (5800) (полоса отвода) | ст. Баляга, ПЧ ст. Голяткино | Руководители предприятий Забайкальской железной дороги | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 3 | Произвести санитарную очистку территории торговых точек, магазинов Провести текущие ремонты фасадов зданий | Магазины, гостиницы, учреждения, офисы | руководители коммерческих структур, владельцы всех торговых точек | 09.10.2026-09.11.2026 |

Мероприятия

по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории с.Малета, с.Алентуй, с.Сохотой, с.Новоникольское

| № п/п | Перечень предполагаемых работ | Предприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Привести в порядок отведенные участки и прилегающие к ним территории предприятий, организаций, учреждений | Предприятия, учреждения, организации, учебные заведения | Руководители предприятий, организаций, учебных заведений, частные предприниматели | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 2 | Произвести санитарную очистку территорий торговых точек, магазинов (закрепленные территории) | Магазины, торговые точки, учреждения | Руководители коммерческих структур, владельцы всех торговых точек | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 3 | Организовать санитарную очистку прилагаемых территорий к частным домовладениям, площадок, дворов, улиц | Магазины, учреждения | Руководители предприятий, владельцы домовладения | 09.10.2026-09.11.2026 |

Мероприятия по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории п. Новопавловка

с.Новопавловское

| № п.п | Перечень предполагаемых работ | Предприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привести в порядок отведенные участки и прилегающие к ним предприятия, организации, учреждения | Предприятия, Учреждения, Организации, Учебные заведения | Руководители предприятий, организаций, учебных заведений, частные предприниматели | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 2 | Произвести уборку территорий ж/дорожного вокзала (полоса отвода ж/д) | Ст. Новопавловка ПЧ,ШЧ | Начальник станции Новопавловка | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 3 | Произвести санитарную очистку территорий магазинов | Магазины | Индивидуальные предприниматели | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 4 | Организовать санитарную очистку прилагаемых территорий к частным домовладениям |  | Владельцы домовладений | 09.10.2026-09.11.2026 |

Мероприятия по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории с. Катангар, с.Кукун, с.Орсук, лесоучасток Катангар

| № п.п | Перечень предполагаемых работ | Предприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привести в порядок отведенные участки и прилегающие к ним предприятия, организации, учреждения | Сельский клуб, ФАП, «Катангарский лесхоз», жители, специалисты Катангарской сельской администрации | Руководители предприятий, организаций, учебных заведений, частные предприниматели | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 2 | Организовать санитарную очистку прилагаемых территорий к частным домовладениям |  | Владельцы домовладений | 09.10.2026-09.11.2026 |
| 3 | Произвести санитарную очистку территорий кладбищ Лесоучасток Катангар, с. Катангар, с. Кукун, с. Орсук |  | Катангарская сельская администрация | 09.10.2026-09.11.2026 |

Приложение №2

к постановлению администрации

Петровск-Забайкальского

муниципального округа

от 07 октября 2026 года № 1164

График

проведения работ по санитарной очистке и благоустройству территории Петровск-Забайкальского муниципального округа

г. Петровск-Забайкальский

| № п/п | Дата проведения работ | Место проведения работ | Ответственные за исполнение: предприятия, организации, учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 09.10.2026-09.11.2026 | 1. Центральный район Улицы: Шилова, Рабочая, Верхняя, Вокзальная, Муравьевская, Лермонтова, Крестьянский переулок | жители частного сектора |
| 2 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улицы: Горбачёвского, Пролетарская, Журавлёва, переулок Безымянный, Лермонтова, Чернышевского, Дамская, Почтовая, Советская, Лунина | жители частного сектора, Петровск-Забайкальского муниципального округа, школа ДОСААФ, МОУ СОШ № 4, Д/сад № 1, музей, МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания" Петровск-Забайкальского муниципального округа, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора, индивидуальные предприниматели, ООО «Энергия Петровск», Комитет по образованию. |
| 3 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улицы: Декабристов, Мыкыртинская, Пушкина, Комсомольская, Комсомольский переулок, Красная, 1-й и 2-й Пушкинский переулок | жители частного сектора, территориальный отдел Управления Россельхознадзора, индивидуальные предприниматели. |
| 4 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улицы: Коммунальная, Профсоюзная, Кооперативная, Горная, Жуковского, Горный переулок, Нагорная, Иркутская, Тимирязева, Льва Толстого | жители частного сектора, индивидуальные предприниматели |
| 5 | 09.10.2026-09.11.2026 | 2. Жилой массив Улицы: Краснонабережная, Линейная, Свободная, Лебедевский переулок | жители частного сектора |
| 6 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улицы: Пионерская, Лебедевская, Енисейская, Ангарская, переулок Верхний, ул. 70 лет Октября, микрорайон «Агропром» | ООО «Развитие», жители частного сектора, индивидуальные предприниматели |
| 7 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улицы: Верхнекрасная, Островского № 60-80, № 31-45 | КГСАУ, ГБУ «Петровск-Забайкальская станция по борьбе с болезнями животных», владельцы домов, индивидуальные предприниматели |
| 8 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улицы: Партизанская, Красноармейская, Балягинская, Кузнечная | жители частного сектора |
| 9 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улицы: Поперечно-Горная, Заводская, Литейная, м-он «Федосеевка» | МОУ СОШ № 1, ООО «Энергия Петровск», Ростелеком |
| 10 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улицы: Индустриальная, Урицкого, Забайкальская, П. Осипенко, Герцена | Индивидуальные предприниматели, жители частного сектора |
| 11 | 09.10.2026-09.11.2026 | 3. Микрорайон Мясокомбинат Улицы: Металлургов, Подгорная | Индивидуальные предприниматели, жители частного сектора |
| 12 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улицы: Свердлова, Московская, Набережная, Разина, Бутина, Смолина, Чапаева, Лазо, Сосновая, дома ж/д моста 5793, 35-разъезда | Военный комиссариат, индивидуальные предприниматели, жители частного сектора, ООО «Энергия Петровск» |
| 13 | 09.10.2026-09.11.2026 | 4. Микрорайон Пески Улицы: В.Орлова, Тракторная, Нагаева, переулок Нагаевский, Песчаная, Бульварная, Олега Кошевого, Дзержинского, Первомайская, Крылова, жилые дома нефтебазы, пос. Кир завод. | ООО «ПНП», индивидуальные предприниматели, жители частного сектора |
| 14 | 09.10.2026-09.11.2026 | 5. Микрорайон «Соцгород» Улицы: 50 лет ВЛКСМ, Чехова, Некрасова, Мысовая, дома № 1 и № 4 МЖК | ООО «Лидер Люкс», школа-интернат, ГОУ СПО филиал ГПОУ Читинский политехнический колледж, Филиал ГПОУ Читинский медицинский колледж, МОУ СОШ № 3, индивидуальные предприниматели, Петровск-Забайкальский городской суд, Петровск-Забайкальская межрайонная прокуратура, Забайкальская природоохранная прокуратура, ОМВД «Петровск-Забайкальский», СТО |
| 15 | 09.10.2026-09.11.2026 | 6. Микрорайон «Сибирякова падь» Улицы: Строительная, Ломоносова, Павлова, Мичурина, Стахановская, Ключевская, Читинская | жители частного сектора |
| 16 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улицы: Чайковская, Мартеновская, Чкалова, Калинина, Ингодинская, Пугачёва, Таёжная, жилые дома 5790 км, Спортивная № 11-15 | ст. Декабристы, ПТО, Петровск-Забайкальское ОВО -Филиал ФГКУ «УВО ВНГ России» по Забайкальскому краю, индивидуальные предприниматели, жители частных домов |
| 17 | 09.10.2026-09.11.2026 | 7. Жилой массив Улицы: Скальная, К. Маркса, Ленина № 1-15 | ГУЗ Петровск-Забайкальская ЦРБ, отдел ФСБ, МОУ СОШ № 6, индивидуальные предприниматели, жители домов, ООО УК «Надежда», ООО «Лидер Люкс» |
| 18 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улицы: Театральная, Спортивная № 1-9а | ДК и С, гостиница Сибирь, жители домов, ООО УК «Надежда», ООО «Лидер Люкс» |
| 19 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улицы: Спортивная № 16, 18-19, 21, 23-24, 26, 28, ул. Ленина № 26 | МБУ ДО «Детская школа искусств», детсады, гимназия, отделение почтовой связи№ 673005, индивидуальные предприниматели, жители домов, ООО «Лидер Люкс», ООО УК «Надежда» ТСЖ «Соседи» |
| 20 | 09.10.2026-09.11.2026 | Микрорайон № 1 дома № 9-10, 12-19, 24 | Индивидуальные предприниматели, жители домов, ООО УК «Надежда» |
| 21 | 09.10.2026-09.11.2026 | Микрорайон № 1 дома № 3, 6-8, ул. К. Маркса дома № 15а, 17, ул. Ленина дома № 17-25, территория Храма | ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ», индивидуальные предприниматели, РОСРЕЕСТР г. Петровск-Забайкальский, жители домов, ООО УК «Надежда», ООО «Лидер Люкс», Настоятель храма |
| 22 | 09.10.2026-09.11.2026 | 8. Железнодорожный микрорайон Улицы: Коротовская, Деповская, Кирова, Пржевальского, Фрунзе, Зелёная | жители частного сектора |
| 23 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улицы: Станционная, Поперечная, Тельмана, Фурманова, З. Космодемьянской, Пестова, Крупской, Новая дома № 21-47, 20-58 | жители частного сектора, индивидуальные предприниматели |
| 24 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улицы: Локомотивная, Железнодорожная, Транспортная, Островского дома № 1-52, 54, 56, 58, ж/д квартал | жители частного сектора, ООО «Лидер Люкс», индивидуальные предприниматели |
| 25 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улица Лесная | ПЧ-1, ШЧ, НГЧ, ст. П-Завод, ООО УК «Надежда», индивидуальные предприниматели, жители частного сектора |
| 27 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улицы: Новая, Шоссейная, ж/д переезд № 1-7, 20, СОШ № 2 | МОУ СОШ № 2,ООО «Энергия Петровск», ООО «Лидер Люкс», индивидуальные предприниматели, жители частного сектора |
| 28 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улица: Залинейная | НГЧ ст. П-Завод, жители частного сектора |
| 29 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улицы: Маяковского, Гоголя, М-он «Энергетик» | МРСК, энергосбытовая компания, жители частного сектора |
| 30 | 09.10.2026-09.11.2026 | 9. Гаражные участки Микрорайон, 1, М-он «Соцгород» М-он «Федосеевка», Ул. Островского | Владельцы гаражей |

График по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории с. Усть-Обор

| № п/п | сроки проведения работ | Место проведения работ | Ответственные за исполнение: учреждения, организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 09.10.2026-09.11.2026 | улицы: Нагорная, Набережная, Клубная, Новая, Центральная, Складская, Короткая, Междуречная, Заречная, Подгорная | Жители частного сектора |
| 2 | 09.10.2026-09.11.2026 | улицы: Центральная, Клубная, | Жители частного сектора, МОУ ООШ с.Усть-Обор, МДОУ №8 с.Усть-Обор, СДК с.Усть-Обор, ФАП с.Усть-Обор |

График проведения работ по санитарной очистке и благоустройству территория с.Пески

| № п/п | Дата проведения работ | Место проведения работ | Ответственные за исполнение: предприятия , организации, учреждения. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 09.10.2026-09.11.2026 | с. Пески, ул. Вакарина | Жители частных домов; Песчанская сельская администрация; школа МОУ ООШ с. Пески; магазин ИП Крупенникова; магазин ИП Разницына; СДК с. Пески; ФАП с. Пески; библиотека с. Пески; Почтовое отделение с. Пески |
| 2 | 09.10.2026-09.11.2026 | с. Пески, ул. Зелёная | Жители частных домов; МДОУ детский сад №2 с. Пески |
| 3 | 09.10.2026-09.11.2026 | с. Пески, ул. Подгорная | Жители частных домов |
| 4 | 09.10.2026-09.11.2026 | с. Пески, ул. Набережная | Жители частных домов |

График проведения работ по санитарной очистке и благоустройству территории с. Новая Зардама

| № п/п | Дата проведения работ | Место проведения работ | Ответственные за исполнение: предприятия , организации, учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 09.10.2026-09.11.2026 | с. Новая Зардама, ул. Центральная | Жители частных домов |
| 2 | 09.10.2026-09.11.2026 | с. Новая Зардама, ул. Поперечная | Жители частных домов |
| 3 | 09.10.2026-09.11.2026 | с. Новая Зардама, ул. Набережная | Жители частных домов |

График проведения работ по санитарной очистке и благоустройству территории с. Красная Долина

| № п/п | Дата проведения работ | Место проведения работ | Ответственные за исполнение: предприятия, организации, учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 09.10.2026-09.11.2026 | с. Красная Долина, ул. Новая | Жители частных домов. |
| 2 | 09.10.2026-09.11.2026 | с. Красная Долина, ул. Октябрьская | Жители частных домов; СК с. Красная Долина; магазин ИП Лысенко; Почтовое отделение с. Красная Долина |
| 3 | 09.10.2026-09.11.2026 | с. Красная Долина, ул. Молодёжная | Жители частных домов; НОШ с. Красная Долина; ФАП с. Красная Долина |

График

проведения работ по санитарной очистке территории с. Катаево, с.Кандобаево, с.Обор

| № п/п | Дата проведения работ | Место проведения работ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 09.10.2026-09.11.2026 | с.Катаево –улицы : Центральная, Школьная, Набережная, Молодежная, Партизанская, 70 лет Октября, 40 лет Победы, Заречная, Новая, пер. Лесной, | Жители частного сектора, руководители предприятий, учебных заведений, индивидуальные предприниматели |
| 2. | 09.10.2026-09.11.2026 | с.Обор улица Центральная | Жители частного сектора, индивидуальные предприниматели |
| 3 | 09.10.2026-09.11.2026 | с.Кандобаево – улицы: Шоссейная, Лесная | Жители частного сектора |
| 4. | 09.10.2026-09.11.2026 | с.Катаево ул. Центральная (детские и спортивные площадки, центр села, Обелиск уч.ВОВ) | Администрация, ПЧ № 146 с.Катаево, МОУ ООШ , МДОУ детский сад, индивидуальные предприниматели |

График

Проведения работ по санитарной очистке и благоустройству

территории с. Тарбагатай, с. Нижний Тарбагатай

| № п/п | Дата проведения работ | Место проведения работ | Ответственные за исполнение предприятия, организации, учреждения. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улицы: Трактовая, Читинская, 1-я Рабочая, 2-я Рабочая | Жители частного сектора |
| 2 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улицы: 40 лет Победы, Заводская, Короткая, Станционная, Кооперативная | Жители частного сектора, ООО «Благоустройство+», индивидуальные предприниматели, МОУ СОШ с. Тарбагатай, Тарбагатайская сельская администрация |
| 3 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улицы: Новая, Мельничная, Лесная, Школьная, 1-Залинейная, 2-Залинейная | Жители частного сектора |
| 4 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улицы: Нагорная, Сенная Заречная, 1-Кузнечная, 2-Кузнечная, Шпалозаводская | Жители частного сектора, «Читаэнерго» |
| 5 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улицы: Береговая, Партизанская, Спортивная, Молодежная | Жители частного сектора, индивидуальные предприниматели |
| 6 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улицы: Набережная, Совхозная, Юбилейная, Горьковская | Жители частного сектора |

График проведения работ по благоустройству и санитарной очистке

территории с. Харауз

| № п/п | Дата проведения работ | Место проведения работ | Ответственные за проведение: предприятия, организации, учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09.10.2026-09.11.2026 | Территории, прилегающие к частным домам | Жители села |
| 2 | 09.10.2026-09.11.2026 | Территории, прилегающие к памятнику, торговым точкам, отделению связи, МОУ ООШ, МДОУ д/сад, СДК, Хараузской сельской администрации, ПЧ, АО «Сибирь» | ИП, Отделение почты России, МОУ ООШ, МДОУ д/сад, СДК, Хараузская сельская администрация, ПЧ, АО «Сибирь» |
| 3 | 09.10.2026-09.11.2026 | Территория кладбища | Хараузская сельская администрация |

| №п\п | Дата проведения работ | Место проведения работ | Ответственные за исполнение: предприятия, организации, учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09.10.2026-09.11.2026 | Территории сельского клуба ул.Колхозная,24; Территории МОУ НОШ с.Зугмара, Зугмарской сельской администрации, ФАП, Дуган- ул.Школьная, территории магазинов, придворовые территории по всем улицам | Руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений, частные предприниматели, владельцы домов |
| 2 | 09.10.2026-09.11.2026 | уборка территорий «Детской площадки»- ул.Колхозная,3 | Глава Зугмарской сельской администрации Семенова Д.Г., Заведующий сельским клубом с.Зугмара- Бодаева Г.Д, заведующий библиотечным филиалом №18 Жигмитова Ц.Ц, Заведующий ФАП Дамбаева И., зав.ветпунктом Базарцыренов А.Н. жители села, |
| 3 | 09.10.2026-09.11.2026 | Уборка территорий возле остановки, водокачки | Глава Зугмарской сельской администрации Семенова Д.Г.; Заведующий сельским клубом с.Зугмара- Бодаева Г.Д; заведующий библиотечным филиалом №18 Жигмитова Ц.Ц; Заведующий ФАП Дамбаева И., зав.ветпунктом Базарцыренов А.Н.. жители села |
| 4 | 09.10.2026-09.11.2026 | Территории памятника участников ВОВ- ул.Школьная | Руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений, частные предприниматели, жители села |

График проведения работ по санитарной очистке и благоустройству территории с. Зугмара

График

проведения работ по санитарной очистке и благоустройству территории с.Хохотуй

| № п\п | Дата проведения работ | Место проведения работ | Ответственные за исполнение: предприятия, организации, учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09.10.2026-09.11.2026 | ул. Шоссейная ул. Лесная ул. Королева ул. Поперечная ул. Гагарина ул. Речная ул. Новая ул. Кирпичная(I,II) ул.Заречная ул. Подгорная ул. Первомайская ул. Луговая | Жители частного сектора |
| 2 | 09.10.2026-09.11.2026 | ул. Кооперативная ул. Комарова ул.Рабочая ул.Залинейная ул. Советская ул. Нагорная ул.Октябрьская | Жители частного сектора, Хохотуйская сельская Администрация, ГУСО «Хохотуйский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Березка» Забайкальского края, МОУ СОШ с. Хохотуй, ИП «Хомутов М.А», ИП «Комиссарова Ю.В», ИП «Куклина С.В.», ИП «Овчинникова Е.С», ИП «Зимина А.П.», ИП «Москвитин НВ», ИП «Апыйбеков К.К» врачебная амбулатория с.Хохотуй, ГУ «Забайкалпожспас» пожарная часть по охране с.Хохотуй; МДОУ «Детский сад» № 11, МБУК ПЗБС Библиотека-филиал № 17, Петровск-Забайкальское лесничество, ООО «Весна», ПЧ,ШЧ |

График проведения работ по санитарной очистке и

благоустройству территорий с.Толбага

| № п/п | Дата проведения работ | Место проведения работ | Ответственные за исполнение: предприятия, организации, учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улица Кооперативная | Жители частного сектора, ИП Ковалева Ю.П., памятник ВОВ-(ЮНАРМИЯ лицей№15, СДК), администрация с.Толбага |
| 2 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улица Рабочая | Жители частного сектора |
| 3 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улица Станционная | Жители частного сектора, Лицей №15 ОАО РДЖ, СДК с.Толбага, филиал МДОУ №15, библиотека №11, ПЧ-1 |
| 4 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улица Почтовая | Жители частного сектора, Толбагинская сельская администрация, Почта России, ФАП, кладбище – силами жителей с.Толбага |

График

Проведения работ по санитарной очистке и благоустройству территории

с. Баляга, с. Голяткино, с. Кули, с. Баляга-Катангар

| № п/п | Дата проведения работ | Место проведения работ | Ответственные за исполнение: организации, предприятия, учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 09.10.2026-09.11.2026 | с. Баляга (Центральная часть) Улицы: Рабочая, Лесная, 40-лет Победы, Дружбы, Мира, Тракторная, Клубная, Сосновая, Луговая, Строительная, Московская, Почтовая, Восточная | жители частного сектора, МДОУ д/с №3, МОУ СОШ, врачебная амбулатория, РСКЦ им. Нагаева, Балягинская сельская администрация, индивидуальные предприниматели |
| 2 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улицы: Заречная, Дровяная, Балягинская, Коммунальная, Профсоюзная, Пионерская, Пролетарская | жители частного сектора, МУДО детская школа искусств, ООО МК «Рассвет», ДЮСШ, ФГУП Почта России, индивидуальные предприниматели |
| 3 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улицы: Нагаева, Кирова, Комсомольская, Маргентуйская, Безымянная, Молодежная, Партизанская | жители частного сектора, индивидуальные предприниматели |
| 4 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улицы: Шоссейная, Юбилейная, Забайкальская | жители частного сектора, МБУК ПЗБС библиотека-филиал № 22, сбербанк, МДОУ д/с №21, ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края», многоквартирные дома, ФГУП Почта России, ООО «Благоустройство+», индивидуальные предприниматели |
| 5 | 09.10.2026-09.11.2026 | ул. Улан-Туя ул. Новая | глава Балягинской сельской администрации Турушева Т.Р. |

График

проведения работ по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального округа с.Малета, с.Сохотой, с.Алентуй, с.Новоникольское

| № п/п | Дата проведения работ | Место проведения работ | Ответственные за исполнение: предприятия, организации, учреждения. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 09.10.2026-09.11.2026 | с.Малета. Улицы: 50 лет Октября, пер.1,2,3 Дорожный, Заречная, пер.1,2 Комсомольский, Лесная, пер. Лесной, Молодежная, Набережная, Новая, Партизанская, Первомайская, Рабочая, Романа Елизова, Сосновая, Строителей, пер.Строительный | Жители частного сектора |
| 3 | 09.10.2026-09.11.2026 | Улицы: 60 лет СССР, Пионерская, Комсомольская, Октябрьская, Дорожная, Ленина, Мира, Мошина | Жители частного сектора, администрация, индивидуальные предприниматели, АЗС-48, ПЧ №142, ООО «Магистраль», МОУ СОШ, МДОУ ЦРР детский сад, ДШИ «Доминанта», ГУСО ЦПДОПР «Детство», ПАО Сбербанк, Стадион |
| 4 | 09.10.2026-09.11.2026 | с.Алентуй. Улицы: Набережная, Новая, Старая, Центральная | Жители частного сектора |
| 5 | 09.10.2026-09.11.2026 | с.Сохотой. Улицы: Лесная, Набережная, Трактовая, Центральная | Жители частного сектора |
| 6 | 09.10.2026-09.11.2026 | с.Новоникольское. Улицы: Центральная | Жители частного сектора |

График проведения работ по санитарной очистке и благоустройству территории п. Новопавловка

с. Новопавловское

| № п.п | Дата проведения работ | Место проведения работ | Ответственные за неисполнение: Предприятия, организации, учреждения. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09.10.2026-09.11.2026 | Ул. Забайкальская, 1-ая Нагорная, 2-ая Нагорная, 3-ая Железнодорожная, 2-ая Железнодорожная | Жители частного сектора, индивидуальные предприниматели «Преспектива+» |
| 2 | 09.10.2026-09.11.2026 | Ул 1-ая Железнодорожная, Леспромхозная, Молодежная, Таежная, Партизанская, Красноармейская, Заводская | Жители частного сектора, индивидуальные предприниматели |
| 3 | 09.10.2026-09.11.2026 | Ул Декабристы, Новая, Чапаева, Мира, Журавлева | Жители частного сектора, индивидуальные предприниматели, МОУ СОШ, Центр развития- ребенка детский сад №15 |
| 4 | 09.10.2026-09.11.2026 | Ул. Пушкина, Почтовая, Кооперативная, | Жители частного сектора, индивидуальные предприниматели, Детский сад №7. ООО «Восход» |
| 5 | 09.10.2026-09.11.2026 | Ул Станционная, Геологическая, Юбилейная, Шахтовая, Нижняя, Набережная, Пионерская | Жители частного сектора |
| 6 | 09.10.2026-09.11.2026 | Ул. Краснощекова, Бутина, Зун-Тигня, Разрез, Совхозная, Кирпичная | Жители частного сектора, индивидуальные предприниматели, ИП «Новопавловский лесхоз», ООО «Восход» |

График

проведения работ по санитарной очистке и благоустройству территории с. Катангар, с.Кукун, с.Орсук, лесоучасток Катангар

| № п/п | Дата проведения | Место проведения работ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 2 | 3 |
| 1. | 09.10.2026-09.11.2026 | Улица: Лесная, Зеленая, Нагаева. Школьная, Подгорная, Луговая, Мысовая, Заречная, Центральная, Новая, Совхозная, Трактовая, Кооперативная | сельский клуб, ФАП, Петровск-Забайкальское лесничество, жители, Катангарская сельская администрация |

Приложение № 3

к постановлению администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа

Список

привлекаемых автотранспортных средств и погрузочной               техники

для выполнения работ по санитарной очистке территории Петровск-Забайкальского

муниципального округа

на период с 09 октября по 09 ноября 2026 года

| № п/п | Наименование предприятия | Количество единиц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Автотранспорт | Погрузочная техника | Бульдозер |
| 1. | ООО «Талисман» | 2 | 1 |  |
| 2. | ООО«Энергия Петровск» | 2 | 1 | 1 |
| 3. | Автобаза Заб. ж.д. ст. Петровский Завод | 1 |  |  |

На погрузочную технику и автотранспорт направляются предварительные заявки в ЕДДС администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа по тел. 3-21-20