АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2025 г.                                                                               	 № 851

г. Петровск – Забайкальский

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Петровск-Забайкальского

муниципального округа на 2025-2030 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2019 года № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», руководствуясь Уставом Петровск-Забайкальского муниципального округа, в целях повышения уровня благоустройства округа, улучшения благоприятных и комфортных условий для проживания граждан на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа постановляет:

- Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа на 2025-2030 года» (прилагается).

- Признать утратившими силу:

- постановление администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»:

- постановление администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 15.06.2018 года № 247 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский» на 2018-2022 год»;

- постановление администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 15.06.2018 года № 247 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский» на 2018-2022 год»;

- постановление администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 29.03. 2019 года № 111 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский»;

- постановление администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 30.09.2019 года № 410 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский»;

- постановление администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 28.08. 2020 года № 384 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский» на 2018-2024 год»;

- постановление администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 19.04.2021 года № 255 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский»,

- постановление администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 18.01.2022 года № 27 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский»,

- постановление администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 03.08.2022 года № 575 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский»,

- постановление администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 28.09.2023 года № 790 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский»,

- постановление администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 06.12.2023 года № 1027 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский»,

- постановление администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 16.07.2024 года № 654 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский»);

- постановление администрации городского поселения «Балягинское» от 21.12.2017 года № 82 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Балягинское» на 2018-2022 годы»;

- постановление администрации городского поселения «Балягинское» от 29.03.2018 года № 49 «О внесении изменений в постановление № 82 от 21.12.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Балягинское» на 2018-2022 годы»;

- постановление администрации городского поселения «Балягинское» от 14.05.2018 года № 62 «О внесении изменений в постановление № 82 от 21.12.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Балягинское» на 2018-2022 годы»;

- постановление администрации городского поселения «Балягинское» от 22.10.2018 года № 130 «О внесении изменений в постановление № 82 от 21.12.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Балягинское» на 2018-2022 годы»,

- постановление администрации городского поселения «Балягинское» от 29.03.2019 года № 45 «О внесении изменений в постановление № 82 от 21.12.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Балягинское» на 2018-2022 годы»;

- постановление администрации сельского поселения «Балягинское» от 30.03.2020 года № 15 «О внесении изменений в Постановление № 82 от 21. 12. 2017 года «Об утверждении муниципальной программы городского поселения «Балягинское» «Формирование современной городской среды (2018-2020 годы)»,

- постановление администрации сельского поселения «Балягинское» от 31.08.2020 года № 33 «О внесении изменений в Постановление № 82 от 21. 12. 2017 года «Об утверждении муниципальной программы городского поселения «Балягинское» «Формирование современной городской среды (2018-2020 годы)»;

- постановление администрации сельского поселения «Балягинское» от 21.02.2021 года № 7А «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Балягинское» от 21.12.2017 г. № 82 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Балягинское» на 2018-2022 гг.»;

- постановление администрации сельского поселения «Балягинское» от 06.07.2021 года № 26 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Балягинское» от 21.12.2017г. № 82 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Балягинское» на 2018-2022 гг.»;

- постановление администрации сельского поселения «Балягинское» от 22.09.2023 года № 90 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Балягинское» от 21.12.2017 года № 82 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Балягинское» на 2018-2024 гг.»;

- постановление администрации сельского поселения «Балягинское» от 22.07.2024 года № 77 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Балягинское» от 21.12.2017 года № 82 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Балягинское» на 2018-2030 гг.»;

- постановление администрации сельского поселения «Малетинское» от 13.12.2017 года № 68 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Малетинское» на 2018-2030 годы»;

- постановление администрации сельского поселения «Малетинское» от 25.03.2019 года № 21 «О внесении изменений в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории                                                                    сельского поселения «Малетинское» на 2018-2022 гг.»,

- постановление администрации сельского поселения «Малетинское» от 01.09.2020 года № 32 «О внесении изменений в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории                                                                    сельского поселения «Малетинское» на 2018-2024 гг.»;

- постановление администрации сельского поселения «Малетинское» от 26.03.2021 года № 10 «О внесении изменений в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории                                                       сельского поселения «Малетинское» на 2018-2030 гг.»;

- постановление администрации сельского поселения «Малетинское» от 14.09.2023 года № 24 «О внесении изменений в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории                                                                    сельского поселения «Малетинское» на 2018-2030 гг.»;

- постановление администрации сельского поселения Хохотуйское» от 13.12.2017 года № 49 «Об утверждении муниципальной программы сельского поселения «Хохотуйское» «Формирование современной городской среды (2018-2022 годы)»

- постановление администрации сельского поселения Хохотуйское» от 12.02.2018 года № 53 «О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения «Хохотуйское» 13 декабря 2017 года   № 49 «Об утверждении муниципальной программы сельского  поселения «Хохотуйское» «Формирование современной городской среды (2018-2022 годы)»;

- постановление администрации сельского поселения Хохотуйское» от 25.03.2019 года № 15 «О внесении изменений в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Хохотуйское» на 2018-2022 гг.»;

- постановление администрации сельского поселения Хохотуйское» от 02.09.2020 года № 31 «О внесении изменений в  Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Хохотуйское» на 2018-2022 гг.»;

- постановление администрации сельского поселения Хохотуйское» от 19.07.2022 года № 22 «О внесении изменений в  Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Хохотуйское» на 2018-2022 гг.»;

- постановление администрации сельского поселения Хохотуйское» от 01.02.2023 года № 3 «О внесении изменений в  Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Хохотуйское» на 2018-2030 гг.»;

- постановление администрации сельского поселения Хохотуйское» от 11.09.2023 года № 25 «О внесении изменений в  постановление  Администрации сельского поселения «Хохотуйское»  от 13 декабря 2017 год № 49 «Об утверждении муниципальной программы сельского  поселения «Хохотуйское»  «Формирование современной городской среды (2018-2022 годы)»; от 20.02.2024 года № 7 «О внесении изменений в  Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Хохотуйское» на 2018-2030 гг.»;

- постановление администрации сельского поселения Хохотуйское» от 19.07.2024 года № 22 «О внесении изменений в постановление  Администрации сельского поселения «Хохотуйское»  от 13 декабря 2017 год № 49 «Об утверждении муниципальной программы сельского  поселения «Хохотуйское»  «Формирование современной городской среды (2018-2022 годы)»;

- постановление администрации городского поселения «Новопавловское» от 19.12.2017 года № 64 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения «Новопавловское» на 2018-2030 годы»;

- постановление администрации городского поселения «Новопавловское» от 12.11.2019 года № 68 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского поселения «Новопавловское» на 2018-2024 годы»;

- постановление администрации городского поселения «Новопавловское» от 31.03.2020 года № 19 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского поселения «Новопавловское» на 2018-2024 годы»;

- постановление администрации городского поселения «Новопавловское» от 06.12.2021 года № 54 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского поселения «Новопавловское» на 2018-2024 годы»;

- постановление администрации городского поселения «Новопавловское» от 03.08.2022 года № 69 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского поселения «Новопавловское» на 2018-2024 годы»;

- постановление администрации городского поселения «Новопавловское» от 29.08.2023 года № 110-а «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского поселения «Новопавловское» на 2018-2024 годы»;

- постановление администрации городского поселения «Новопавловское» от 13.06.2024 года № 55 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского поселения «Новопавловское» на 2018-2030 годы»);

- постановление сельского поселения «Тарбагатайское» от 04.12.2019 г. № 61 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении «Тарбагатайское» муниципального района «Петровск-Забайкальский район» Забайкальского края на 2018-2024 годы»;

- постановление сельского поселения «Тарбагатайское» от 04.12.2019 года № 61 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении «Тарбагатайское» муниципального района «Петровск-Забайкальский район» Забайкальского края на 2018-2024 годы»;

- постановление сельского поселения «Тарбагатайское» от 24.03.2020 года № 12 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в сельском поселении «Тарбагатайское» муниципального района «Петровск-Забайкальский район» Забайкальского края на 2018-2024 годы»;

- постановление сельского поселения «Тарбагатайское» от 04.09.2020 года № 41 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в сельском поселении «Тарбагатайское» муниципального района «Петровск-Забайкальский район» Забайкальского края на 2018-2024 годы»; от 29.03.2021 года № 9 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в сельском поселении «Тарбагатайское» муниципального района «Петровск-Забайкальский район» Забайкальского края на 2018-2024 годы»;

- постановление сельского поселения «Тарбагатайское» от 26.07.2021 года № 21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в сельском поселении «Тарбагатайское» муниципального района «Петровск-Забайкальский район» Забайкальского края на 2018-2024 годы»; от 07.09.2023 года № 44 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в сельском поселении «Тарбагатайское» муниципального района «Петровск-Забайкальский район» Забайкальского края на 2018-2024 годы»;

- постановление сельского поселения «Тарбагатайское» от 23.07.2024 года № 34 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении «Тарбагатайское» муниципального района «Петровск-Забайкальский район» Забайкальского края на 2018-2030 годы»;

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Петровская новь».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Петровск-Забайкальского муниципального округа Н.Ю.Шестопалова.

Глава Петровск-Забайкальского
муниципального округа                                                                   Н.В. Горюнов

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации 
Петровск-Забайкальского 
муниципального округ

от 18 июня 2025 г. № 851

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

на территории

Петровск-Забайкальского

муниципального округа

на 2025 – 2030 годы»

г. Петровск-Забайкальский

2025 год

1. ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа на 2025-2030 годы»

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа |
| --- | --- |
| Участники Программы | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа; Комитет экономики, сельского хозяйства, инвестиционной и закупочной деятельности администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа; Комитет по финансам администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа; |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа; создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. |
| Задачи Программы | Обеспечение формирования единого облика Петровск-Забайкальского муниципального округа; Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Петровск-Забайкальского муниципального округа |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Количество реализованных проектов по благоустройству территорий общего пользования; доля благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы от общего количества дворовых территорий; доля трудового или финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территорий; количество благоустроенных общественных территорий Петровск-Забайкальского муниципального округа. |
| Срок реализации Программы | Программа реализуется в течении 2025-2030 годов. |
| Объем бюджетных ассигнований Программы | Общий объем бюджетных ассигнований реализации Программы в 2025-2030 годы составляет 19289,34 тыс. руб. в том числе за счет: федерального бюджета – 18810, 00 тыс. руб. краевого бюджета – 190, 00 тыс. руб. местного бюджета –289,34 тыс. руб. внебюджетные средства – 0,00 тыс. руб. Федеральный бюджет: 18810,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 18810,00 тыс. рублей; 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 0,00 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей Бюджет Забайкальского края: 190,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 190,00 тыс. рублей; 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 0,00 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей Бюджет Петровск-Забайкальского муниципального округа: 289,34 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 289,34 тыс. рублей; 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0 ,00 тыс. рублей; 2029 год – 0,00 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей Внебюджетные средства: 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2025 год – 0,00 тыс. рублей; 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 0,00 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий в округе, включая благоустройство дворовых проездов, освещение дворовых территорий, сохранение и увеличение числа озелененных территорий; увеличение доли дворовых территорий, на которых выполнены работы по благоустройству; увеличение доли территорий общего пользования, на которых выполнены работы по благоустройству; улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования; повышение уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий. |

2. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства.

Петровск-Забайкальский муниципальный округ расположен на юго-западе Забайкальского края, где она граничит с республикой Бурятия, занимает территорию площадью 8731,94 км2, численность населения в муниципальном округе составляет 29049 чел. В Петровск-Забайкальском муниципальном округе 29 населенных пунктов.

Под критерии отбора для участия в программе «Формирование современной городской среды на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа на 2025-2030 годы» подходят: 1 город - Петровск-Забайкальский; 1 поселок городского типа – Новопавловка и 4 сельских населенных пункта – с. Баляга, с. Хохотуй, с. Тарбагатай, с. Малета.

В Петровск-Забайкальском муниципальном округе в городе Петровске-Забайкальском 158 многоквартирных жилых домов, 147 дворовых территорий, 49 общественных территорий. Из числа дворовых территорий благоустроено 17 общей площадью 20700,64 м2. В виду нехватки бюджетных средств, ремонт дворовых территорий идет медленными темпами, в парках осуществляют только уборку территорий.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1960 – 1970 - 1980 годах прошлого столетия и внутриквартальные дороги, и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим, эксплуатационным требованиям.

В существующем жилищном фонде на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере нормативным требованиям:

- недостаточный уровень озеленения и благоустройства районов многоэтажной застройки;

- асфальтовое покрытие дворовых проездов, внутриквартальных проездов и тротуаров пришло в негодность или полностью отсутствует;

- в большинстве дворов освещение отсутствует или требует реконструкции;

- во дворах не осуществляется уход за зелеными насаждениями, которые представлены в основном зрелыми и перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники;

- детское игровое и спортивное оборудование за годы эксплуатации не отвечает эстетическому виду и не соответствуют современным требованиям безопасности, а во многих дворах пришло в негодность и утилизировано;

- во	многих дворах отсутствуют стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке;

- система ливневой канализации находится в неисправном состоянии, либо отсутствует, что доставляет массу неудобств жителям многоквартирных домов и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

Состояние озеленения часто посещаемых территорий общего пользования в городе:

- недостаточное количество парков, скверов;

- во многих скверах отсутствует освещение;

- разрушение травяного покрытия газонов;

- зеленые насаждения представлены в основном зрелыми и перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники;

-малые архитектурные формы не соответствуют современным требованиям стандарта.

Количество зеленых насаждений ежегодно сокращается за счет вырубки деревьев и кустарников в связи со строительством и реконструкцией различных объектов. В связи с чем, в парках и скверах назрела необходимость произвести реконструкцию зеленых насаждений, газонов, цветников, восстановить освещение, насытить парки и скверы малыми архитектурными формами и детскими игровыми площадками.

Благоустройство дворовых территорий и часто посещаемых территорий общего пользования является системным элементом благоустройства и реконструкции улиц города. Без благоустройства дворов и часто посещаемых территорий общего пользования, благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

В связи с этим назрела необходимость реализации муниципальной программы «Формирование современной городской на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа на 2025-2030 годы», которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству дворовых территорий и часто посещаемых территорий общего пользования.

Масштабность проблемы определяет необходимость программно-целевого решения организационно-технических, правовых, экономических и социальных задач и мероприятий, обеспечивающих условия реализации Программы, поскольку они носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на качество жизни и социальное благополучие жителей Петровска-Забайкальского муниципального округа, дальнейшее его экономическое развитие.

На сегодняшний день на дворовых территориях и часто посещаемых территориях общего пользования, включенных в муниципальную Программу по формированию современной городской среды, при проведении мероприятий по благоустройству требуется увеличение площади парковочных площадок, увеличения функциональных элементов детского игрового, спортивного и досугового пространства, повышения уровня озеленения и благоустройства.

Обустройство дорожно-тротуарной сети, часто посещаемых территорий общего пользования, обеспечение освещения дворовых территорий, парковочных пространств, установка малых архитектурных форм (скамеек и урн), увеличение площади зеленых насаждений в целом повысит уровень комфортности проживания граждан, будет способствовать повышению социальных, экологических, гигиенических, функциональных и эстетических качеств городской среды. Установка новых, современных игровых и спортивных комплексов позволит создать более комфортные условия для отдыха, игр и занятий спортом. Детские игровые и спортивные площадки, установленные во дворах, дают возможность детям вне дома и школы играть и общаться друг с другом, познавать основные правила нравственного и социального поведения в обществе.

В целом реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства городских территорий и создать условия для комфортного проживания граждан.

3. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства

Основными приоритетами политики благоустройства являются:

- формирование современной городской среды;

- благоустройство прилегающих к жилым домам территорий, в том числе дворов;

- благоустройство объектов городской среды;

- обеспечение надлежащего содержания, ремонта объектов и элементов благоустройства городских территорий;

- создание новых зеленых насаждений, объектов и элементов благоустройства.

Повышение уровня благоустройства территорий, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития Петровск-Забайкальского муниципального округа.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» (далее также – Национальный проект) разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Основной его целью является обеспечить граждан инфраструктурой (жилищной, транспортной, социальной, коммунальной) нового качества.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (с изменениями и дополнениями)» установлены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

4. Цели и задачи Программы

Главной целью реализации Программы является комплексное решение вопросов, связанных с развитием уровня благоустройства территорий Петровск-Забайкальского муниципального округа, повышением качества жизни на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа, а также созданием механизма прямого участия граждан в формировании современной городской среды.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение формирования единого облика Петровск-Забайкальского муниципального округа;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Петровск-Забайкальского муниципального округа

5. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий программы рассчитана на 2025-2030 годы.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы на дворовых территориях планируется произвести минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом мнений собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, утвержденных решением общих собраний собственников.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора).

Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и так далее.

Обустройство освещения и малых архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов.

По решению общего собрания собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов в заявление об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для проведения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий могут быть включены мероприятия из дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов при условии финансового и (или) трудового участия собственников многоквартирных домов.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- выполнение работ по озеленению;

- установка пандусов и других элементов для формирования доступности к объектам городской среды маломобильных групп граждан;

- иные виды работ.

Реализация мероприятий Программы предполагает благоустройство территорий общего пользования Петровск-Забайкальского муниципального округа. В перечень мероприятий по благоустройству территорий общего пользования входят:

- благоустройство парков;

- реконструкция (строительство) многофункционального общественного спортивного объекта (стадион или детская спортивно-игровая площадка);

- устройство (реконструкция) детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство территории вокруг памятников;

- обустройство мемориалов;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров);

- реконструкция мостов (переездов);

- реконструкция фонтана;

- очистка водоемов;

- благоустройство городских площадей;

- благоустройство иных муниципальных территорий общего пользования.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, планируется:

- повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий в Петровск-Забайкальском муниципальном округе, включая благоустройство дворовых проездов, освещение дворовых территорий, сохранение и увеличение числа озелененных территорий;

- увеличение доли дворовых территорий в Петровск-Забайкальском муниципальном округе, на которых выполнены работы по благоустройству;

- увеличение доли территорий общего пользования, на которых выполнены работы по благоустройству;

- повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления в сфере реализации проектов по благоустройству городских территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству городских территорий.

При реализации Программы возможно возникновение рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов. В рамках мер, по предотвращению рисков, разработан комплекс мероприятий и способов снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий, в целях обеспечения бесперебойной реализации мероприятий Программы.

Перечень рисков и мероприятий по предупреждению рисков приведен ниже в таблице.

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| Ключевые риски |  |  |
| 1. | Отсутствие заявок от ТСЖ, УК, инициативных граждан, проживающих в многоквартирных домах на получение средств субсидии из бюджета Забайкальского края. Непредставление проектов на конкурс лучших практик | 1. Активная работа и вовлечение председателей ТСЖ, руководителей УК, председателей совета домов, инициативных граждан, проживающих в многоквартирных домах, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству. 2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству. 3. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений отделу ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий Подпрограммы. |
| 2. | Отсутствие заявок от отделов и Комитетов администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа на обучение представителей либо недостаточное их количество | 1. Активная работа и вовлечение отделов и комитетов администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами направления представителей от Петровск-Забайкальского муниципального округа на обучение в рамках проекта. 2. Реализация регионального комплекса мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству. |
| 3. | Отсутствие средств федерального, регионального бюджета для финансирования проектов по благоустройству. | Корректировка программы |
| 4. | Недостаточно высокий уровень качества проектов представленных по благоустройству Петровск-Забайкальским муниципальным округом в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | 1.Проведение консультаций с заявителями по проектным работам сотрудниками отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства и архитектуры администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа, Комитета экономики, сельского хозяйства, инвестиционной и закупочной деятельности администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа. 2. Проведение предварительной методологической работы, в том числе с привлечением экспертов, с сотрудниками администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа в рамках подготовки ими проектов по благоустройству. 3. Проведение обучения сотрудников администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа в рамках реализации соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Забайкальского края. |

7. Ресурсное обеспечение реализации Программы

на 2025-2030 год

Финансирование Программы в 2025-2030 годы предусматривается осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджета Забайкальского края, бюджета Петровск-Забайкальского муниципального округа в объеме –19289,34 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет: 18810,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год –18810,00 тыс. рублей;

2026 год –0,00 тыс. рублей;

2027 год –0,00 тыс. рублей;

2028 год –0 ,00 тыс. рублей;

2029 год –0,00 тыс. рублей;

2030 год –0,00 тыс. рублей.

Бюджет Забайкальского края: 190,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год –190,00 тыс. рублей;

2026 год –0,00 тыс. рублей;

2027 год –0,00 тыс. рублей;

2028 год –0,00 тыс. рублей;

2029 год – 0,00 тыс. рублей;

2030 год – 0,00 тыс. рублей

Бюджет Петровск-Забайкальского муниципального округа: 289,34 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 год – 289,34 тыс. рублей;

2026 год – 0,00 тыс. рублей;

2027 год – 0,00 тыс. рублей;

2028 год – 0,00 тыс. рублей;

2029 год – 0,00 тыс. рублей;

2030 год – 0,00 тыс. рублей.

Внебюджетные средства: 0,00 тыс. рублей, в том числе:

2025 год – 0,00 тыс. рублей;

2026 год – 0,00 тыс. рублей;

2027 год – 0,00 тыс. рублей;

2028 год – 0,00 тыс. рублей;

2029 год – 0,00 тыс. рублей;

2030 год – 0,00 тыс. рублей

Информация по ресурсному обеспечению программы по источникам и объемам финансирования приведена в таблице.

Таблица

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа | всего в том числе: |  | 19289,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 18810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет Петровск-Забайкальского муниципального округа | 289,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа на 2025-2030 годы»

Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения задач с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы, и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления Петровск-Забайкальского муниципального округа действующим законодательством.

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| Задача 1. Ремонт дворовых проездов на дворовых территориях МКД |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятия: Разработка проектной сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа | 2025 | 2030 | Составление дефектных актов, актов технического осмотра, разработка сметных расчетов, дизайн-проектов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |  |
| 1.2. Ремонт дворовых проездов МКД | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа, КЭСХИЗ администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа | 2025 | 2030 | Проведение ремонта асфальтобетонного покрытия, расширение дороги, устройство парковочных мест, устройство контейнерных площадок. | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |  |
| Задача 2. Обеспечение освещения дворовых территорий МКД |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятия: Разработка проектной сметной документации на выполнение освещения дворовых территорий МКД | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа | 2025 | 2030 | Составление дефектных актов, актов технического осмотра, разработка сметных расчетов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |  |
| 2.2. Обеспечение освещения дворовых территорий | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа | 2025 | 2030 | Установка энергосберегающих светильников на фасадах многоквартирных домов. | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |  |
| Задача 3. Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Мероприятия: Размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа, КЭСХИЗ администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа | 2025 | 2030 | Установка малых архитектурных форм, из них 129 скамеек, 172 урны | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |  |
| Задача 4. Устройство тротуаров на дворовых территориях МКД |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Мероприятия: Ремонт тротуаров на дворовых территориях МКД | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа, КЭСХИЗ администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа | 2025 | 2030 | Устройство тротуарных дорожек на дворовых территориях | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |  |
| Задача 5. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территории МКД | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа | 2025 | 2030 | 85% уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 85%. | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |  |
| Задача 6. Проведение ремонта и комплексного обустройства муниципальных территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.Мероприятия: Разработка проектной сметной документации на выполнение ремонта территорий общего пользования | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа | 2025 | 2030 | Разработка проектов и сметных расчетов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |  |
| 6.2.Мероприятия: проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа, КЭСХИЗ администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа | 2025 | 2030 | Бетонирование территорий Устройство тротуаров, установка малых архитектурных форм, освещение, озеленение. | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |  |
| 6.3. Мероприятия: Подготовка и проведение голосования по отбору общественных территорий | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа | 2025 | 2030 | Доля участия населения в проведении голосования, составит 100% | Отбор общественных территорий |  |  |
| Задача 7. Привлечение населения к участию в благоустройстве территории общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа | 2025 | 2030 | 85 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |  |
| 7.2.Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа | 2025 | 2030 | Доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит от 70 до 100 % | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |  |

8.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий (при условии включения освещения придомовой территории в состав общего имущества в многоквартирном доме, с последующим его содержанием за счет средств собственников помещений);

- установка урн;

- установка скамеек.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД включает:

- устройство детских и (или) спортивных площадок;

- озеленение территории;

- устройство площадок для выгула домашних животных;

- оборудование мест парковки автотранспортных средств;

- устройство пандусов;

- устройство контейнерных площадок;

- иные виды работ

8.2. Дворовые территории включаются в Программу по результатам проведенной инвентаризации дворовых территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проведенной в соответствии с Порядком, установленным постановлением Правительства Забайкальского края от 31.08.2017 года № 372 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды» (раздел 6), а также на основании предложений заинтересованных лиц в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на 2025-2030 годы. Предложения граждан по включению дворовых территорий в Программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

Для благоустройства дворовых территорий необходимо соблюдение условий:

- принятия собственниками помещений в таком многоквартирном доме решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Разработка и реализация перечня мероприятий (внесение изменений), указанных в муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Петровска-Забайкальского муниципального округа на 2025-2030 годы» осуществляется на основе следующих принципов:

-    полнота и достоверность информации;

- прозрачность и обоснованность решений администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа о включении объектов комплексного благоустройства в муниципальную программу;

- приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;

- эффективность расходования субсидии из бюджета Забайкальского края путем обеспечения высокой степени готовности к реализации муниципальной программы на стадии ее формирования (внесения изменений).

Из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, могут быть исключены территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Петровск-Забайкальского муниципального округа при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, могут быть исключены дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Адресный перечень дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа на 2025-2030 годы»

| № п/п | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой территории кв.м. | Ориентировочная сметная стоимость выполнения работ, тыс.руб. | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Петровск-Забайкальский, ул.Спортивная, дом 18 | 1800 | 3050 | 2026 |
| 2 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, дом 17 | 2114 | 5240,32 | 2026 |
| 3 | г. Петровск-Забайкальский, ул.Спортивная, дом 23 | 2064 | 5151,85 | 2026 |
| 4 | г. Петровск-Забайкальский, ул.Спортивная, дом 4а | 700 | 1238,50 | 2027 |
| 5 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, дом 56, 58, 60, 62 | 3980 | 7041,85 | 2027 |

8.3. Общественные территории включаются в Программу формирования современной городской среды на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа на 2025-2030 годы по результатам проведенной инвентаризации и результатам проведенного голосования по отбору общественных территорий в порядке, установленном распоряжением администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа.

Адресный перечень

муниципальных территорий общего пользования в городе Петровск-Забайкальский, подлежащих благоустройству в 2025-2030 годах

| № п/п | Наименование населенного пункта | Адрес общественной территории, включенной по итогам проведенной инвентаризации, в программу | Планируемый период проведения благоустройства территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, г. Петровск-Забайкальский | Аллея по ул. 50 лет ВЛКСМ 1 этап от д. № 42 до д. № 1 | 2025 |
| 2 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, г. Петровск-Забайкальский | Аллея по ул. 50 лет ВЛКСМ 2 этап от д. № 38 до д. № 39 | 2026 |
| 3 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, г. Петровск-Забайкальский | Центральный городской парк «Парк Металлургов» | 2026 |
| 4 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, г. Петровск-Забайкальский | Благоустройство сквера «Домино» | 2026 |
| 5 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, г. Петровск-Забайкальский | Аллея улицы Горбачевского от д. № 3 до д. № 40 | 2026 |
| 6 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, г. Петровск-Забайкальский | Благоустройство исторической части города (ул. Пушкина-ул. Почтовая) | 2026 |
| 7 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, г. Петровск-Забайкальский | Тротуар ул. Спортивная - 1 этап от д. № 1 до д. № 15 | 2027 |
| 8 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, г. Петровск-Забайкальский | Тротуар ул. Спортивная - 2 этап от д. № 17 до д. № 21; | 2027 |
| 9 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, г. Петровск-Забайкальский | Тротуар ул. Спортивная - 3 этап от д. № 26 до д. № 28 | 2028 |
| 10 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, г. Петровск-Забайкальский | Аллея ул. Ленина от д. № 1 до д. №15 | 2029 |
| 11 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, г. Петровск-Забайкальский | Тротуар ул. Ленина от д. № 18 до д. № 24 (района школы № 6) | 2030 |

Адресный перечень

муниципальных территорий общего пользования в селе Тарбагатай, подлежащих благоустройству в 2025-2030 годах

| № | Наименование населенного пункта | Адрес общественной территории, включенной по итогам проведенной инвентаризации, в программу | Планируемый период проведения благоустройства территории |
| --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству |  |  |  |
| 1 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, с. Тарбагатай | ул. 40 лет Победы, 1 | 2028 |
| 2 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, с. Тарбагатай | ул. 40 лет Победы, 3 | 2028 |
| 3 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, с. Тарбагатай | ул. 40 лет Победы, 9, 11 | 2029 |
| 4 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, с. Тарбагатай | ул. 40 лет Победы, 5 | 2030 |
| 5 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, с. Тарбагатай | ул. 40 лет Победы, 7 | 2030 |
| Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству |  |  |  |
| 2 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, с. Тарбагатай | Устройство культурно-парковой зоны ул. Заводская | 2025 |
| 3 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, с. Тарбагатай | Устройство культурно-парковой зоны ул. Заводская 2 этап | 2026 |
| 4 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, с. Нижний Тарбагатай | Строительство универсальной детской спортивно-игровой площадки на ул. Совхозная | 2027 |
| 5 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, с. Тарбагатай | Устройство хоккейной коробки на ул. Заводская | 2028 |
|  | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, с. Тарбагатай | Благоустройство территории стадиона на ул. Спортивная, 2а | 2029 |

Адресный перечень

муниципальных территорий общего пользования в пгт. Новопавловка, подлежащих благоустройству в 2025-2030 годах

| № п/п | Наименование населенного пункта | Адрес общественной территории, включенной по итогам проведенной инвентаризации, в программу | Планируемый период проведения благоустройства территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, пгт. Новопавловка | Устройство лыжероллерной трассы на стадионе по ул. Комсомольская 1 А | 2025 |
| 2 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, пгт. Новопавловка | Благоустройство парка по ул. Декабристов 6А (Установка уличной сцены) | 2026 |
| 3 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, пгт. Новопавловка | Благоустройство общественной территории-Стадион по ул. Комсомольская 1А (установка ограждения) | 2026 |
| 4 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, пгт. Новопавловка | Благоустройство общественной территории-Стадион по ул. 1-я Железнодорожная (Установка детской игровой площадки) | 2027 |
| 5 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, пгт. Новопавловка | ул. Лазо - территория под устройство детской площадки | 2028 |
| 6 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, пгт. Новопавловка | ул. Таежная – площадка для футбола - территория под устройство детской площадки | 2029 |

Адресный перечень

муниципальных территорий общего пользования в селе Хохотуй, подлежащих благоустройству в 2025-2030 годах

| № п\п | Наименование населенного пункта | Адрес общественной территории, включенной по итогам проведенной инвентаризации, в программу | Планируемый период проведения благоустройства территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, с. Хохотуй | Благоустройство аллеи с. Хохотуй по ул. Рабочая | 2025 г. |
| 2 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, с. Хохотуй | Благоустройство парковой зоны около территории больницы по ул. Рабочая с. Хохотуй | 2026 г. |
| 3 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, с. Хохотуй | Оборудование детской площадки по ул. Октябрьская с.Хохотуй | 2027г. |
| 4 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, с. Хохотуй | Благоустройство стадиона с. Хохотуй ул. Комарова № 10 «а» | 2028г. |

Адресный перечень

муниципальных территорий общего пользования в селе Баляга, подлежащих благоустройству в 2025-2030 годах

| № | Наименование населенного пункта | Адрес дворовой/ общественной территории, включенной по итогам проведенной инвентаризации, в программу | Планируемый период проведения благоустройства территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, с. Баляга | Благоустройство парка культуры и отдыха, с. Баляга, ул. Клубная, 18А. Второй этап - ограждение | 2025 |
| 2 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, с. Баляга | Благоустройство парка культуры и отдыха, с. Баляга, ул. Клубная, 18А. Третий этап - пешеходные дорожки, установка стендов "История Катангарского лесокомбината". | 2026 |
| 3 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, с. Баляга | Благоустройство Стенда почетных граждан с. Баляга ул. Почтовая площадки, установка МАФов | 2027 |
| 4 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, с. Баляга | Благоустройство Центральной площади с. Баляга, ул. Клубная | 2028 |
| 5 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, с. Баляга | Благоустройство парка культуры и отдыха, с. Баляга, ул. Клубная, 18А. Четвертый этап - дооборудование детской площадки, спортивной | 2029 |
| 6 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, с. Баляга | Благоустройство набережной с. Баляга ул. Балягинская | 2030 |

Адресный перечень

муниципальных территорий общего пользования в селе Малета, подлежащих благоустройству в 2025-2030 годах

| № | Наименование населенного пункта | Адрес дворовой/ общественной территории, включенной по итогам проведенной инвентаризации, в программу | Планируемый период проведения благоустройства территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, с. Малета | Обустройство парковки, ул. Ленина 55 | 2026 |
| 2 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, с. Малета | Устройство освещения, ул. Молодежная | 2026 |
| 3 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, с. Малета | Благоустройство территории общего пользования, ул. Пионерская | 2027 |
| 4 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, с. Малета | Устройство освещения, ул. Партизанская | 2028 |
| 5 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, с. Малета | Устройство освещения, ул. Дорожная | 2029 |
| 6 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, с. Малета | Обустройство парковки, ул. Комсомольская 44 | 2030 |
| 7 | Забайкальский край, Петровск-Забайкальский муниципальный округ, с. Малета | Устройство освещения, ул. 50 лет Октября | 2030 |

8.4. Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Форма и доля финансового участия:

- работы из минимального перечня финансируются за счет средств федерального бюджета, бюджета Забайкальского края и бюджета Петровск-Забайкальского муниципального округа;

- денежные средства собственников помещений привлекаются при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений, оформленного в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

Форма и доля трудового участия:

- доля трудового участия определяется, как количество человек, привлекаемых для выполнения видов работ;

Форма трудового участия:

- выполнение заинтересованными лицами, организациями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраска оборудования, озеленение территории (посадка деревьев, кустарников); охрана объекта;

- предоставление строительных материалов, техники и пр.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и её работников;

- иные мероприятия.

8.5. Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Форма и доля финансового участия:

Доля финансового участия определяется, как доля софинансирования каждого заинтересованного лица (в процентах от стоимости выполнения работ).
          Денежные средства заинтересованных лиц привлекаются при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений, оформленного в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
          8.6. В ходе рассмотрения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования комфортной городской среды предложения, в которых предусмотрено и финансовое и трудовое участие имеют преимущество над предложениями, где выбрана только одна форма участия.
Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого участия
Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия платежного поручения о перечислении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

Документом, подтверждающим трудовое участие заинтересованных лиц, является отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан и совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету предоставляется фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан и размещаются указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, сети «Интернет».

Проведение мероприятий освещается в средствах массовой информации (печатных, электронных) в режиме онлайн (размещать соответствующие сюжеты или информацию о проведении мероприятия в день его проведения или ближайшее время после этого) для чего исполнителем Программы, организуется мониторинг подготовки к проведению таких мероприятий.

8.7. Мероприятия, направленные на создание доступной среды в Петровск-Забайкальском муниципальном округе, предусмотрены государственной программой Забайкальского края «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 19.05.2016 года № 197, а именно такие виды работ, как установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня, устройство тактильной плитки и др.

8.8. Дизайн-проекты благоустройства общественной территории до начала выполнения работ утверждаются с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Одним из условий реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» является активное вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта Программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в Программу.

9. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Петровск-Забайкальского муниципального округа, включенных в Программу

9.1. Общие положения

9.1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового или финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

9.1.2. Под заинтересованными лицами понимаются: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории подлежащей благоустройству, организации любой формы собственности, осуществляющие свою деятельность на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа.

9.1.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если нормативными правовыми актами администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа принято решение о таком участии;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

9.1.4. Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если принято решение заинтересованных лиц о таком участии;

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется заинтересованными лицами.

9.2. Условия аккумулирования и расходования средств

9.2.1. В случае, если заинтересованными лицами будет принято решение о доли финансового или трудового участия и в случае внесения изменений в Программу «Формирование комфортной городской среды», установить уполномоченным для аккумулирования и расходования средств Комитет по финансам администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа.

9.2.2. В случае, если муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа на  2025-2030 годы» будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на счет, открытый Комитетом по финансам администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа в российских кредитных организациях.

9.2.3. Комитет по финансам администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами. Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

9.2.4. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории. Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

9.2.5. Комитет по финансам администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

9.2.6. Комитет по финансам администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа на 2025-2030 годы». Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной системе по адресу: https://petzab.75.ru/., данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

9.2.7. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Комитетом по финансам администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа на:

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа на 2025-2030 годы» будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального, дополнительного перечней работ).

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

9.3. Контроль за соблюдением условий порядка

9.3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Петровск-Забайкальского муниципального округа в соответствии с бюджетным законодательством.

9.3.2. Комитетом по финансам администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

9.3.3. Соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ должны быть заключены не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

10. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач Программы приведены ниже в таблице нарастающим итогом.

| № | Наименования индикатора | Единицы измерения | Значения показателей 2025 год | Значения показателей 2026 год | Значения показателей 2027 год | Значения показателей 2028 год | Значения показателей 2029 год | Значения показателей 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 14,28 | 14,96 | 15,65 | 16,33 | 17,01 | 17,69 |
| 3 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0,28 | 3,1 | 5,89 | 6,95 | 8,30 | 12,96 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 1,67 | 16,95 | 35,10 | 36,30 | 40,50 | 77,23 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 15 | 25 | 30 | 34 | 35 | 39 |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 | 10 | 15 | 16 | 18 | 20 |

Для оценки результативности использования субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на поддержку мероприятий Программы, а также для оценки эффективности использования субсидий, выделяемых из бюджета Забайкальского края бюджету Петровск-Забайкальского муниципального округа на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа на 2025-2030 год» также используются показатели результативности Программы.

11. Механизм реализации мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа на 2025-2030 год» и контроль хода ее реализации

Разработчиком и исполнителем Программы является администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа.

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД и обустройства общественных территорий для включения в адресный перечень;

- представляет заявки общественной комиссии по рассмотрению и оценки, созданной Постановлением администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа.

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД и обустройства общественных территорий.

Включение многоквартирных домов в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых территорий в Программу, исходя из даты предоставления таких предложений, при условии соответствия установленным требованиям в порядке, утвержденным Постановлением администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа.

Реализация программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых и соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль исполнения настоящей Программы осуществляет первый заместитель главы Петровск-Забайкальского муниципального округа.

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения Программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий в рамках Программы, а также предварительного рассмотрения и согласования отчетов о реализации Программы, в Петровск-Забайкальском муниципальном округе создается муниципальная общественная комиссия. Проведение заседаний муниципальной общественной комиссии осуществляется в открытой форме с использованием видеофиксации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на сайте администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа.

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа на 2025-2030 годы» представлен ниже в приложении.

| Наименование контрольного события муниципальной программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Контрольное событие № 1: Опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2025 -2030 годы |  | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа | х |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2: Проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2025 -2030 годы |  | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа | х | х |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3: Прием заявок от заинтересованных лиц по включению по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий |  | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа | х |  |  | х |  |  |
| Контрольное событие № 4. Утверждение муниципальной программы формирование современной городской среды на 2025-2030 годы, включающей дворовые территории, общественные территории, подлежащих благоустройству, сформированные на основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном муниципальным образованием (прошедших общественное обсуждение) |  | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа | х | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие № 5. Актуализация муниципальной программы формирование современной городской среды на 2025-2030 годы, включающей дворовые территории, общественные территории, подлежащих благоустройству, сформированные на основании предложений граждан, проведенного рейтингового голосования по отбору общественных территорий, одобренных в порядке, установленном муниципальным образованием (прошедших общественное обсуждение) |  | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа |  | х |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 6: Утверждение с учетом обсуждение с заинтересованными лицами дизайн – проекта благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий и дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2025-2030 годы |  | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа |  | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие № 7: Утверждение правил благоустройства в Петровск-Забайкальском муниципальном округе (с учетом общественных обсуждений) |  | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа | х |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 8: Реализация муниципальной программы формирование современной городской среды на 2025-2030 годы |  | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа |  | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие № 9. Благоустройство общественных территорий (по адресам): |  | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа |  | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие № 10: Благоустройство дворовых территорий МКД (по адресам) |  | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа |  | х | х | х | х | х |

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Скамья без спинки

Освещение

Урна

Ремонт дворовых проездов

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Детская площадка