ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

10 октября 2025 года                                                                                    № 1402

г. Петровск-Забайкальский

Об утверждении муниципальной программы

# «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Петровск-Забайкальского   муниципального округа (2026-2028 годы)»

В соответствии с  пунктом 4 статьи 16  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 8 Устава Петровск-Забайкальского муниципального округа, постановлением администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа от 04 февраля 2025 года № 95 «Об утверждении порядка разработки и корректировки муниципальных программ Петровск-Забайкальского муниципального округа, осуществления мониторинга и контроля их реализации», в целях обеспечения бесперебойного и безаварийного прохождения отопительного периода на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа, администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа, постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Петровск-Забайкальского   муниципального округа (2026-2028 годы)» (приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Петровская новь» (регистрация в качестве печатного СМИ ПИ № ТУ75-00300 от 04.02.2021).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Петровск-Забайкальского муниципального округа Н.Ю. Шестопалова.

# Николай ГОРЮНОВ

# глава Петровск-Забайкальского

муниципального округа.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# к постановлению администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа

# 10.10.2025 года № 1402

# ПАСПОРТ

# муниципальной программы Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Петровск-Забайкальского   муниципального округа (2026-2028 годы)

| Наименование программы | # Муниципальная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Петровск-Забайкальского муниципального округа (2026-2028 годы)» (далее – программа). |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа |
| Основные разработчики программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства и архитектуры администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа |
| Цель и задачи программы | Цель программы: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Петровск-Забайкальского муниципального округа Задачи программы: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Петровск-Забайкальского муниципального округа посредством модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые индикаторы программы | увеличение численности населения Петровск-Забайкальского муниципального округа, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг, чел.; увеличение протяженности замены инженерных сетей, км; снижение аварийности коммунальной инфраструктуры, % индикатор; 2026; 2027; 2028. увеличение численности населения Петровск-Забайкальского муниципального округа, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг, чел.; 300; 365; 572. увеличение протяженности замены инженерных сетей, км;; 1,2; 1,8; 3,3. снижение аварийности коммунальной инфраструктуры, %; 1,5; 2,5; 5,5. |
| Исполнители основных мероприятий программы | Структурные подразделения администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа, Комитет экономики, сельского хозяйства, инвестиционной и закупочной деятельности, Ресурсоснабжающие организации, оказывающие коммунальные услуги на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа |
| Сроки и этапы реализации программы | 2026–2028 годы. Программа реализуется в один этап. тыс. руб. |
| Потребность в финансировании программы | 2026; 2027; 2028; всего. Всего по годам, в том числе; 2600,0; 2650,0; 2700,0; 7950,0. Федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0. Региональный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0. бюджет округа; 2600,0; 2650,0; 2700,0; 7950,0. Внебюджетные источники (РСО); 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Мероприятия программы и объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация мероприятий программы будет способствовать: Увеличению численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, нарастающим итогом - 572 человек; увеличению протяженности замены инженерных сетей, нарастающим итогом - 3,3 км; снижению аварийности коммунальной инфраструктуры на - 5,50% |
| Контроль за реализацией Программы | Формы и методы организации управления реализацией программы определяются заказчиком, главой Петровск-Забайкальского муниципального округа |

# Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг - один из приоритетов государственной политики Российской Федерации.

Состояние жилищно-коммунального комплекса Петровск-Забайкальского муниципального округа требует значительных капитальных вложений, направленных на реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Практически все объекты коммунальной инфраструктуры Петровск-Забайкальского муниципального округа нуждаются в модернизации и реконструкции. Заложенный еще в середине прошлого века потенциал давно себя исчерпал. Морально и физически устаревшее оборудование не позволяет должным образом обеспечивать жизнедеятельность предприятий края, страдает качество предоставляемых коммунальных услуг. В сложившейся ситуации оптимальное решение - проведение модернизации существующих объектов коммунальной инфраструктуры. В результате модернизации предприятие получает котельную с высокой производственной надежностью, что позволяет значительно сократить затраты на энергоносители и снизить эксплуатационные расходы.

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры Петровск-Забайкальского муниципального округа характеризуется:

- высоким уровнем износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования;

- высокими потерями энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- высокой себестоимостью производства коммунальных ресурсов из-за сверхнормативного потребления, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности.

Основными в сфере жилищно-коммунального хозяйства Петровск-Забайкальского муниципального округа остаются следующие проблемы:

-системы коммунальной инфраструктуры имеют значительную степень износа, что влечет за собой рост количества аварийных ситуаций;

-дефицит квалифицированных управленческих, инженерно-технических и рабочих кадров;

-имеющиеся коммунальные ресурсы используются недостаточно эффективно, происходит их значительная потеря при транспортировке до потребителей, а также в ходе использования;

-неэффективность существующих схем тепло-, водоснабжения и водоотведения;

Население Петровск-Забайкальского муниципального округа не обеспечено централизованными системами водоснабжения и водоотведения в полном объеме. В то же время часть функционирующей инфраструктуры систем водоснабжения и водоотведения не отвечает актуальным требованиям санитарной надежности и эпидемической безопасности.

Коммунальная инфраструктура Петровск-Забайкальского муниципального округа характеризуется следующими показателями:

источники теплоснабжения - 40 единиц (40 в муниципальной собственности);

сети теплоснабжения – 41,9 тыс. км;

сети водоснабжения – 35,7 тыс. км;

сети водоотведения - 21 тыс. км.

Средневзвешенная доля ветхих инженерных сетей в Петровск-Забайкальском муниципальном округе, требующих замены, составляет 70%, в том числе 70% - сети теплоснабжения, 75% - водопроводные сети, 75% - канализационные сети. Фактически на протяжении последних лет индекс замены не превышает 1,0%, в связи с чем происходит нарастание доли ветхих инженерных сетей, требующих замены.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30% произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 15 - 20%.

Неудовлетворительное состояние систем инженерной инфраструктуры ведет к неэффективному функционированию отрасли и повышает риски возникновения нештатных ситуаций. Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Существенным препятствием развития жилищно-коммунального хозяйства Петровск-Забайкальского муниципального округа продолжает оставаться недостаточное финансирование, отсутствие средств на разработку проектно-сметных документаций на строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства.

# Мероприятия муниципальной программы направлены на комплексную модернизацию и повышение эффективности функционирования коммунальных систем в населенных пунктах Петровск-Забайкальского муниципального округа.

# С учетом приоритетов государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Забайкальского  края постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2015 года N 650 утверждена государственная программа Забайкальского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края". В рамках программы проводится субсидирование мероприятий по оказанию по капитальному ремонту, приобретению котельного оборудования, ремонту и замене тепловых, водопроводных и канализационных сетей.

# Раздел 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации программы

Цель программы:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Петровск-Забайкальского муниципального округа

Задачи программы:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Петровск-Забайкальского муниципального округа посредством модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Срок реализации муниципальной программы 2026-2028 годы

Раздел 3. Результативность муниципальной программы

Для оценки достижения целей муниципальной программы устанавливаются следующие целевые количественные индикаторы:

увеличение численности населения Петровск-Забайкальского муниципального округа, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг, чел.; увеличение протяженности замены инженерных сетей, км; снижение аварийности коммунальной инфраструктуры, % индикатор; 2026; 2027; 2028. увеличение численности населения Петровск-Забайкальского муниципального округа, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг, чел.; 300; 365; 572. увеличение протяженности замены инженерных сетей, км;; 1,2; 1,8; 3,3. снижение аварийности коммунальной инфраструктуры, %; 1,5; 2,5; 5,5.

## Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

## Потребность в финансировании мероприятий программы оценивается в сумме  тыс.  рублей, в том числе по годам:

## Тыс.рублей

|  | 2026 | 2027 | 2028 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа | 2 600,0 | 2 650,0 | 2 700,0 | 7 950,0 |
| Внебюджетные источники (РСО) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого | 2 600,0 | 2 650,0 | 2 700,0 | 7 950,0 |

Финансирование мероприятий программы осуществляется из средств бюджета Забайкальского края, бюджета муниципального округа. Объемы финансирования обеспечиваются в размерах, установленных решением Совета муниципального округа о бюджете муниципального округа на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий программы из средств бюджета округа позволит дополнительно привлечь средства федерального и краевого бюджетов, а также внебюджетных источников.

## Раздел 5. Механизм реализации программы

Текущее управление реализацией программы осуществляет муниципальный заказчик программы.

Муниципальный заказчик программы ежегодно в установленном порядке уточняет перечень финансируемых мероприятий программы на очередной финансовый год, определяет сроки их реализации и объемы финансирования, оценивает возможность достижения целевых индикаторов и показателей.

Муниципальный заказчик программы:

ежегодно в установленном порядке подготавливает сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий программы на очередной финансовый год и плановый период;

получает и распределяет в установленном порядке бюджетные ассигнования по получателям бюджетных средств;

осуществляет отбор в установленном законодательством порядке исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по мероприятиям программы;

осуществляет ведение сводной отчетности и подготовку доклада о реализации программы;

несет ответственность за качественную и своевременную реализацию мероприятий программы, обеспечивает эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их реализацию.

Выполнение мероприятий программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых в установленном порядке муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий программы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Контроль за ходом выполнения мероприятий программы осуществляет первый заместитель главы муниципального округа.

Раздел 6. Риски реализации муниципальной программы

Возможными рисками для реализации программы могут быть следующие факторы:

-несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий программы;

-несвоевременное выполнение работ;

-поставка некачественных материалов;

-увеличение стоимости материалов и работ при реализации мероприятий программы.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:

Создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей программы.

Регулярный анализ, ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий программы.

Перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

## Раздел 7. Оценка социально-экономической и экологической эффективности программы

За период действия муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:

-увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, нарастающим итогом - 572 человека;

увеличение протяженности замены инженерных сетей, нарастающим итогом – 3,3 км;

-снижение аварийности коммунальной инфраструктуры на 5,50%

Социальная эффективность муниципальной программы заключается в создание комфортных условий для проживания населения муниципального округа, улучшении условий жизнедеятельности населения муниципального округа.

В экономическом аспекте эффективность будет достигнута за счет снижения эксплуатационных расходов за счет повышения энергоэффективности и уменьшения аварийности, а также улучшения качества жизни населения за счет стабильного предоставления услуг.

Раздел 8. Перечень мероприятий программы

В муниципальную программу включены мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры края с учетом следующих критериев:

мероприятия муниципальной программы отвечают требованиям Правил предоставления публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2022 года N 2253 (МКИ);

объекты имеют высокий физический износ, в связи с чем требуют модернизации в приоритетном порядке;

на объектах коммунальной инфраструктуры, подлежащих модернизации, наблюдается наибольшее количество аварий и инцидентов;

реализация включенных мероприятий позволит обеспечить достижение целевых показателей;

мероприятия отвечают требованию по сроку реализации.

Муниципальной программой предусмотрена реализация 3 мероприятий по ремонту, из них:

объединенные в сфере «теплоснабжения» и «водоснабжения» -2 мероприятия:

по сфере реализации «водоотведение» - 0 мероприятий

по сфере реализации «теплоснабжение»" - 1 мероприятие

Перечень мероприятий муниципальной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Петровск-Забайкальского муниципального округа (2026-2028 годы)» годы представлены в приложении к данной программе.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к муниципальной программе «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Петровск-Забайкальского муниципального округа (2026-2028 годы)» |
| --- | --- |

Перечень мероприятий 2026-2028 годов муниципальной программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Петровск-Забайкальского муниципального округа"

| № п\п | Наименование мероприятия (работ) с указанием технических характеристик | Объем софинансирования в 2026 году на реализацию мероприятий (работ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | из бюджета Забайкальского края, | из бюджетов муниципального района, | всего, тыс. рублей |
|  |  | Тыс.руб | Тыс. руб. |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего, в том числе: | 0,00 | 2600,00 | 2600,00 |
| 1 | Теплосеть котельная Островского - Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК-3 до ТК-4, от ТК-4 до детсада № 4 | 0,00 | 2600,00 | 2600,00 |
|  |  | Объем софинансирования в 2027 году на реализацию мероприятий (работ) |  |  |
|  | Всего, в том числе: | 0,00 | 2650,00 | 2650,00 |
| 2 | Теплотрасса с. Тарбагатай ул. Станционная, 55 А - капитальный ремонт, с заменой трубопровода ХВС, ГВС | 0,00 | 2650,00 | 2650,00 |
|  |  | Объем софинансирования в 2028 году на реализацию мероприятий (работ) |  |  |
|  | Всего, в том числе: | 0,00 | 2700,00 | 2700,00 |
| 3 | Теплотрасса с. Баляга, ул. Шоссейная - капитальный ремонт с заменой труб ХВС, ГВС | 0,00 | 2700,00 | 2700,00 |