[bookmark: bookmark62]АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ


04 августа 2026 года                                                                                       № 905

г. Петровск-Забайкальский

О внесении изменений в Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2026-2028 годов в Петровск-Забайкальском муниципальном округе, утвержденный постановлением администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа от 17 июня 2025 года № 839.

В соответствии со статьей 168  Жилищного кодекса Российской Федерации , закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года №875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», постановлением Правительства Забайкальского края «О внесении изменений в региональный краткосрочный план реализации Региональной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2026-2028 годов» от 08 июня 2026 года №328, статьей 10 Устава Петровск-Забайкальского муниципального округа, администрация  Петровск-Забайкальского муниципального округа  постановляет:

1. Утвердить изменения в Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2026-2028 годов в Петровск-Забайкальском муниципальном округе, утвержденный постановлением администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа от 17 июня 2025 года №839 согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://petrovskayanov.ru, зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-88847 от 13.12.2024) и обнародовать на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://petzab.gosuslugi.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы Петровск-Забайкальского муниципального округа Л.Г.Панову.
Глава Петровск-Забайкальского 
муниципального округа                                                                                          Н.В. Горюнов
УТВЕРЖДЕН
	постановлением  администрации 
Петровск-Забайкальского муниципального округа                                                            
   № 905 от 04 августа 2026 г.
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
ИЗМЕНЕНИЯ,
 которые вносятся в Муниципальный краткосрочный план
реализации Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Забайкальского края, на период 2026-2028 годов
в Петровск-Забайкальском муниципальном округе, утвержденный постановлением администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа                                                 от 17 июня 2025 года №839

    Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2026-2028 годов в Петровск-Забайкальском муниципальном округе, утвержденный постановлением администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа от 17 июня 2025 года №839, изложить в следующей редакции:
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за счет средств бюджета Российской Федерации

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

за счет средств местного бюджета

 за счет средств собственников помещений в МКД 

 за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых исходя из 

установленного минимального размера взноса 

за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых в  размере, 

превышающем установленный  минимальный размер взноса

кв.м кв.м кв.м чел.  руб.  руб. руб. руб.  руб.   руб.  руб. руб./кв.м руб./кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,00                      14 15 16 17,00                      18,00                      19 20 21 22

Х Х Х Х

Х Х 46 438,3134 956,5434 035,24 1082 106 517 893,48     0,00 0,00 0,00 106 517 923,48     106 517 923,48     0,00 X X X

Х Х Х Х

Х Х 23 559,4116 715,7416 068,64 572 50 131 382,14       0,00 0,00 0,00 50 131 382,14       50 131 382,14       0,00 X X X

1 г. Петровск-Забайкальский, кв-л МЖК, д. 1

общий счет 

регионального 

оператора 1990 Х

Кирпичные, 

каменные 4 3 3 173,60 2 323,40 2 323,40 76 4 971 031,14           0,00 0,00 0,00 4 971 031,14           4 971 031,14           0,00 2 139,55 2 139,55 12.2026

2 г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 15

общий счет 

регионального 

оператора 1974 Х

Кирпичные, 

каменные 6 4 4 252,00 3 654,05 3 382,15 140 5 165 490,98           0,00 0,00 0,00 5 165 490,98                     5 165 490,98    0,00 1 413,63 1 413,63 12.2026

3 г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37

общий счет 

регионального 

оператора 1947 Х Шлакоблочные 2 2 1 221,00 542,80 542,80 15 8 183 947,82           0,00 0,00 0,00 8 183 947,82           8 183 947,82           0,00 15 077,28 15 077,28 12.2026

4 г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38

общий счет 

регионального 

оператора 1947 Х Шлакоблочные 2 2 1 360,80 542,40 542,40 14 2 774 766,65           0,00 0,00 0,00 2 774 766,65           2 774 766,65           0,00 5 115,72 5 115,72 12.2026

5 г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 15а

общий счет 

регионального 

оператора 1975 Х

Кирпичные, 

каменные 5 4 4 072,61 3 487,45 3 460,05 129 6 231 082,74           0,00 0,00 0,00 6 231 082,74           6 231 082,74           0,00 1 786,72 1 786,72 12.2026

6 г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 17

общий счет 

регионального 

оператора 1973 Х

Кирпичные, 

каменные 5 4 3 918,70 2 883,24 2 821,64 96 6 100 174,39           0,00 0,00 0,00 6 100 174,39           6 100 174,39           0,00 2 115,74 2 115,74 12.2026

7 г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 60

общий счет 

регионального 

оператора 1997 Х

Кирпичные, 

каменные 3 3 2 792,40 1 735,90 1 510,60 48 5 077 022,41           0,00 0,00 0,00 5 077 022,41           5 077 022,41           0,00 2 924,72 2 924,72 12.2026

8 г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 13

общий счет 

регионального 

оператора 1955 2019

Кирпичные, 

каменные 2 2 715,70 678,80 678,80 22 4 878 003,46           0,00 0,00 0,00 4 878 003,46                     4 878 003,46    0,00 7 186,22 7 186,22 12.2026

9 г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 1

общий счет 

регионального 

оператора 1953 2018 Шлакоблочные 2 1 341,10 228,80 228,80 5 4 477 590,55           0,00 0,00 0,00 4 477 590,55           4 477 590,55           0,00 19 569,89 19 569,89 12.2026

10 г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 2

общий счет 

регионального 

оператора 1952 Х Шлакоблочные 2 2 1 711,50 638,90 578,00 27 2 272 272,00           0,00 0,00 0,00 2 272 272,00           2 272 272,00           0,00 3 556,54 3 556,54 12.2026

Х Х Х Х

Х Х 14 114,2011 275,4011 138,30 317 35 065 752,10       0,00 0,00 0,00 35 065 782,10       35 065 782,10       0,00 X X X

1 г. Петровск-Забайкальский, ул.Ленина, д.19 а

общий счет 

регионального 

оператора 1963 2019 Шлакоблочные 3 2 1 656,80 1 301,69 1 301,69 42 7 268 010,70           0,00 0,00 0,00 7 268 010,70           7 268 010,70           0,00 5 583,52 9 012,00 12.2027

2 г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 24

общий счет 

регионального 

оператора 1959 Х Шлакоблочные 3 2 1 322,00 1 039,70 1 039,70 27 1 700 287,88           0,00 0,00 0,00 1 700 287,88           1 700 287,88           0,00 1 635,36 9 012,00 12.2027

3 г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 57

общий счет 

регионального 

оператора 1989 2022

Кирпичные, 

каменные 3 3 1 995,40 1 228,10 1 228,10 38 11 570 078,64          0,00 0,00 0,00 11 570 078,64          11 570 078,64          0,00 9 421,12 9 012,00 12.2027

4 г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32Г

общий счет 

регионального 

оператора 1977 2021

Кирпичные, 

каменные 2 2 1 318,00 743,69 743,69 25 7 111 153,95           0,00 0,00 0,00 7 111 153,95           7 111 153,95           0,00 9 561,99 9 012,00 12.2027

5 г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8

общий счет 

регионального 

оператора 1953 2017 Шлакоблочные 2 2 772,30 728,22 728,22 22 6 826 815,93           0,00 0,00 0,00 6 826 815,93           6 826 815,93           0,00 9 374,66 9 012,00 12.2027

6 г. Петровск-Забайкальский, Спортивная, д. 23

общий счет 

регионального 

оператора 1992 2019 Панельные 9 3 7 049,70 6 234,00 6 096,90 163 589 435,00              0,00 0,00 0,00 589 435,00              589 435,00              0,00 94,55 589 435,00 12.2027

Х Х Х Х

Х Х 8 764,70 6 965,40 6 828,30 193 21 320 759,24       0,00 0,00 0,00 21 320 759,24       21 320 759,24       0,0 X X X

1

г. Петровск-Забайкальский, ул.Спортивная, д. 16

Счет 

Регионального 

оператора

1954 2023 Шлакоблочные 2 2

1715,0 731,4 731,4 30 6 516 536,57           0,00 0,00 0,00 6 516 536,57           6 516 536,57           0,00 8 909,68 8 909,68 12.2028

1

г. Петровск-Забайкальский, ул.Спортивная, д. 23

Счет 

Регионального 

оператора

1992 2019

Панельные

9 3

7 049,70 6 234,00 6 096,90 163 14 804 222,67          0,00 0,00 0,00 14 804 222,67          14 804 222,67          0,00 2 374,76 2 325,00 12.2028

2026-2028 

Итого по Петровск-Забайкальскому муниципальному 

2026 год

Итого по Петровск-Забайкальскому муниципальному 

Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения 

краткосрочного плана

в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан

Итого по Петровск-Забайкальскому муниципальному 

2028 год

Итого по Петровск-Забайкальскому муниципальному 

2027 год

Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края, в отношении которых на период 2026-2028 годов планируется проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах 

№ п/п Адрес МКД

Способ 

формирования 

фонда 

капитального 

ремонта

Год

Материал стен

Количество этажей

Количество подъездов

общая площадь МКД, всего

Площадь помещений 

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 

МКД

Плановая дата завершения работ

ввода в эксплуатацию

завершение последнего капитального ремонта

всего:

Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2026-2028 годов, в 

Петровск-Забайкальском муниципальном округе

в том числе:

Стоимость капитального ремонта

 всего: 

«УТВЕРЖДЕН                                                                                            

постановлением Администрации

Петровск-Забайкальского

муниципального округа

            от 04 августа 2026 года № 905
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																																				постановлением Администрации

																																				Петровск-Забайкальского

																																				муниципального округа

																																				            от 04 августа 2026 года № 905



		Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2026-2028 годов, в Петровск-Забайкальском муниципальном округе



		Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края, в отношении которых на период 2026-2028 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

		№ п/п		Адрес МКД		Способ формирования фонда капитального ремонта		Год				Материал стен		Количество этажей		Количество подъездов		общая площадь МКД, всего		Площадь помещений МКД:				Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана		Стоимость капитального ремонта														Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД		Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД		Плановая дата завершения работ

								ввода в эксплуатацию		завершение последнего капитального ремонта										всего:		в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан				всего:		в том числе:

																												за счет средств бюджета Российской Федерации		за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации		за счет средств местного бюджета		за счет средств собственников помещений в МКД		за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых исходя из установленного минимального размера взноса		за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых в  размере, превышающем установленный  минимальный размер взноса

																		кв.м		кв.м		кв.м		чел.		руб.		руб.		руб.		руб.		руб.		руб.		руб.		руб./кв.м		руб./кв.м

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13.00		14		15		16		17.00		18.00		19		20		21		22

		2026-2028 

		Итого по Петровск-Забайкальскому муниципальному округу:				Х		Х		Х		Х		Х		Х		46,438.31		34,956.54		34,035.24		1082		106,517,893.48		0.00		0.00		0.00		106,517,923.48		106,517,923.48		0.00		X		X		X

		2026 год

		Итого по Петровск-Забайкальскому муниципальному округу:				Х		Х		Х		Х		Х		Х		23,559.41		16,715.74		16,068.64		572		50,131,382.14		0.00		0.00		0.00		50,131,382.14		50,131,382.14		0.00		X		X		X

		1		г. Петровск-Забайкальский, кв-л МЖК, д. 1		общий счет регионального оператора		1990		Х		Кирпичные, каменные		4		3		3,173.60		2,323.40		2,323.40		76		4,971,031.14		0.00		0.00		0.00		4,971,031.14		4,971,031.14		0.00		2,139.55		2,139.55		12.2026

		2		г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 15		общий счет регионального оператора		1974		Х		Кирпичные, каменные		6		4		4,252.00		3,654.05		3,382.15		140		5,165,490.98		0.00		0.00		0.00		5,165,490.98		5,165,490.98		0.00		1,413.63		1,413.63		12.2026

		3		г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37		общий счет регионального оператора		1947		Х		Шлакоблочные		2		2		1,221.00		542.80		542.80		15		8,183,947.82		0.00		0.00		0.00		8,183,947.82		8,183,947.82		0.00		15,077.28		15,077.28		12.2026

		4		г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38		общий счет регионального оператора		1947		Х		Шлакоблочные		2		2		1,360.80		542.40		542.40		14		2,774,766.65		0.00		0.00		0.00		2,774,766.65		2,774,766.65		0.00		5,115.72		5,115.72		12.2026

		5		г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 15а		общий счет регионального оператора		1975		Х		Кирпичные, каменные		5		4		4,072.61		3,487.45		3,460.05		129		6,231,082.74		0.00		0.00		0.00		6,231,082.74		6,231,082.74		0.00		1,786.72		1,786.72		12.2026

		6		г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 17		общий счет регионального оператора		1973		Х		Кирпичные, каменные		5		4		3,918.70		2,883.24		2,821.64		96		6,100,174.39		0.00		0.00		0.00		6,100,174.39		6,100,174.39		0.00		2,115.74		2,115.74		12.2026

		7		г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 60		общий счет регионального оператора		1997		Х		Кирпичные, каменные		3		3		2,792.40		1,735.90		1,510.60		48		5,077,022.41		0.00		0.00		0.00		5,077,022.41		5,077,022.41		0.00		2,924.72		2,924.72		12.2026

		8		г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 13		общий счет регионального оператора		1955		2019		Кирпичные, каменные		2		2		715.70		678.80		678.80		22		4,878,003.46		0.00		0.00		0.00		4,878,003.46		4,878,003.46		0.00		7,186.22		7,186.22		12.2026

		9		г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 1		общий счет регионального оператора		1953		2018		Шлакоблочные		2		1		341.10		228.80		228.80		5		4,477,590.55		0.00		0.00		0.00		4,477,590.55		4,477,590.55		0.00		19,569.89		19,569.89		12.2026

		10		г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 2		общий счет регионального оператора		1952		Х		Шлакоблочные		2		2		1,711.50		638.90		578.00		27		2,272,272.00		0.00		0.00		0.00		2,272,272.00		2,272,272.00		0.00		3,556.54		3,556.54		12.2026

		2027 год

		Итого по Петровск-Забайкальскому муниципальному округу:				Х		Х		Х		Х		Х		Х		14,114.20		11,275.40		11,138.30		317		35,065,752.10		0.00		0.00		0.00		35,065,782.10		35,065,782.10		0.00		X		X		X

		1		г. Петровск-Забайкальский, ул.Ленина, д.19 а		общий счет регионального оператора		1963		2019		Шлакоблочные		3		2		1,656.80		1,301.69		1,301.69		42		7,268,010.70		0.00		0.00		0.00		7,268,010.70		7,268,010.70		0.00		5,583.52		9,012.00		12.2027

		2		г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 24		общий счет регионального оператора		1959		Х		Шлакоблочные		3		2		1,322.00		1,039.70		1,039.70		27		1,700,287.88		0.00		0.00		0.00		1,700,287.88		1,700,287.88		0.00		1,635.36		9,012.00		12.2027

		3		г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 57		общий счет регионального оператора		1989		2022		Кирпичные, каменные		3		3		1,995.40		1,228.10		1,228.10		38		11,570,078.64		0.00		0.00		0.00		11,570,078.64		11,570,078.64		0.00		9,421.12		9,012.00		12.2027

		4		г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32Г		общий счет регионального оператора		1977		2021		Кирпичные, каменные		2		2		1,318.00		743.69		743.69		25		7,111,153.95		0.00		0.00		0.00		7,111,153.95		7,111,153.95		0.00		9,561.99		9,012.00		12.2027

		5		г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8		общий счет регионального оператора		1953		2017		Шлакоблочные		2		2		772.30		728.22		728.22		22		6,826,815.93		0.00		0.00		0.00		6,826,815.93		6,826,815.93		0.00		9,374.66		9,012.00		12.2027

		6		г. Петровск-Забайкальский, Спортивная, д. 23		общий счет регионального оператора		1992		2019		Панельные		9		3		7,049.70		6,234.00		6,096.90		163		589,435.00		0.00		0.00		0.00		589,435.00		589,435.00		0.00		94.55		589,435.00		12.2027

		2028 год

		Итого по Петровск-Забайкальскому муниципальному округу:				Х		Х		Х		Х		Х		Х		8,764.70		6,965.40		6,828.30		193		21,320,759.24		0.00		0.00		0.00		21,320,759.24		21,320,759.24		0.0		X		X		X

		1		г. Петровск-Забайкальский, ул.Спортивная, д. 16		Счет Регионального оператора		1954		2023		Шлакоблочные		2		2		1715.0		731.4		731.4		30		6,516,536.57		0.00		0.00		0.00		6,516,536.57		6,516,536.57		0.00		8,909.68		8,909.68		12.2028

		1		г. Петровск-Забайкальский, ул.Спортивная, д. 23		Счет Регионального оператора		1992		2019		Панельные		9		3		7,049.70		6,234.00		6,096.90		163		14,804,222.67		0.00		0.00		0.00		14,804,222.67		14,804,222.67		0.00		2,374.76		2,325.00		12.2028
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I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего : I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего :

кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2026 год

1 Петровск-Забайкальский муниципальный округ  23 559,41 572 0 0 0 10 10 0,00 0,00 0,00 50 131 385,14 50 131 385,14

2027 год

Петровск-Забайкальский муниципальный округ  14 114,20 317 0 0 0 6 6 0,00 0,00 0,00 35 065 782,10 35 065 782,10

2028 год

3 Петровск-Забайкальский муниципальный округ  8 764,70 193 0 0 0 2 2 0,00 0,00 0,00 21 010 586,57 21 320 759,24



Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края, на период 2026-2028 

№ п/п Наименование МО

общая

площадь

Количество

жителей,

Количество МКД Стоимость капитального ремонта
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		Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края, на период 2026-2028 годов



		№ п/п		Наименование МО		общая
площадь
МКД, всего		Количество
жителей,
зарегистрированных в МКД
на дату утверждения плана		Количество МКД										Стоимость капитального ремонта

										I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Всего :		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Всего :

						кв.м		чел.		ед.		ед.		ед.		ед.		ед.		руб.		руб.		руб.		руб.		руб.

		1				3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14

				2026 год

		1		Петровск-Забайкальский муниципальный округ 		23,559.41		572		0		0		0		10		10		0.00		0.00		0.00		50,131,385.14		50,131,385.14

				2027 год

				Петровск-Забайкальский муниципальный округ 		14,114.20		317		0		0		0		6		6		0.00		0.00		0.00		35,065,782.10		35,065,782.10

				2028 год

		3		Петровск-Забайкальский муниципальный округ 		8,764.70		193		0		0		0		2		2		0.00		0.00		0.00		21,010,586.57		21,320,759.24
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электроснабжения  теплоснабжения

горячего 

водоснабжения

холодного 

водоснабжения

водоотведения

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

71 452 144,38 2 272 272,00 0,00 1 842 348,00 0,00 193 474,80 236 449,20 0,00 0,00 46 028 134,80 0,00 22 705 032,81 0,00 0,00 0,00 446 704,77 0,00 0,00

50 131 385,14 2 272 272,00 0,00 1 842 348,00 0,00 193 474,80 236 449,20 0 0,00 25 154 080,33 0,00 22 705 032,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 г. Петровск-Забайкальский, кв-л МЖК, д. 1 4 971 031,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 4 971 031,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 15 5 165 490,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 5 165 490,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 8 183 947,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 8 183 947,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38 2 774 766,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2 774 766,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 15а 6 231 085,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 6 231 085,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 17 6 100 174,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 6 100 174,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 60 5 077 022,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 5 077 022,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 13 4 878 003,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 4 878 003,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 1 4 477 590,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 4 477 590,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 2 2 272 272,00 2 272 272,00 0,00 1 842 348,00 0,00 193 474,80 236 449,20 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 065 782,10 1 404 634,70 1 404 634,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 966 218,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002 193,00 692 736,25 0,00 0,00

1. г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19а 7 268 010,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 6 772 693,07 0,00 0,00 0,00 0,00 350 382,00 144 935,63 0,00 0,00

2 г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 24 1 700 287,88 1 404 634,70 1 404 634,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 594,00 30 059,18 0,00 0,00

3 г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 57 11 570 078,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 11 067 637,20 0,00 0,00 0,00 0,00 265 594,00 236 847,44 0,00 0,00

4 г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32Г 7 111 153,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 6 702 134,28 0,00 0,00 0,00 0,00 265 594,00 143 425,67 0,00 0,00

5 г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8 6 826 815,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 6 423 753,60 0,00 0,00 0,00 0,00 265 594,00 137 468,33 0,00 0,00

6 г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 23 589 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589 435,00 0,00 0,00 0,00

21 320 759,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 874 054,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446 704,77 0,00 0,00

1 г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 16 6 516 536,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 6 380 004,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 532,10 0,00 0,00

2

г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 23 14 804 222,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 14 494 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 172,67 0,00 0,00

Примечание:

Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края, в отношении которых на период 2026-2028 годов планируется проведение капитального ремонта 

общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту 

№ п/п Адрес МКД

Стоимость 

капитального 

ремонта ВСЕГО

Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации

Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского 

края

услуги по 

осуществлен

ию 

услуги и (или) 

работы по 

переустройству 

Виды, 

установлен

ные 

частью 3 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

в том числе:

Ремонт, замена, 

модернизация лифтов, 

ремонт лифтовых шахт, 

Ремонт крыши

Ремонт 

подвальных 

помещений, 

Ремонт фасада

Ремонт 

фундамента 

многоквартирног

услуги и (или) 

работы по оценке 

технического 

услуги и (или) 

работы по оценке 

технического 

(4) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения

2026-2028 

Итого по Петровск-Забайкальскому муниципальному 

округу:

2026 год

Итого по Петровск-Забайкальскому муниципальному 

округу:

2027 год

Итого по Петровск-Забайкальскому муниципальному 

округу:

2028 год

Итого по Петровск-Забайкальскому муниципальному 

округу:

(1) - разработка проектной документации на ремонт крыши

(2) - разработка проектной документации на ремонт фасада

(3) - разработка проектной документации на ремонт фундамента

(11) - разработка проектной документации на ремонт подвального помещения

(5) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения

(6) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения

(7) - разработка проектной документации на замену и ремонт лифтового оборудования

(8) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения

(9) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения

(10) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
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		Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края, в отношении которых на период 2026-2028 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту 



		№ п/п		Адрес МКД		Стоимость капитального ремонта ВСЕГО		Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации																								Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края								Виды, установленные частью 3 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации

								ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения		в том числе:										Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений				Ремонт крыши		Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		Ремонт фасада		Ремонт фундамента многоквартирного дома		услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов		услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия		услуги по осуществлению строительного контроля		услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю

										электроснабжения		 теплоснабжения		горячего водоснабжения		холодного водоснабжения		водоотведения

						руб.		руб.		руб.		руб.		руб.		руб.		руб.		ед.		руб.		руб.		руб.		руб.		руб.		руб.		руб.		руб.		руб.		руб.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		2026-2028 

		Итого по Петровск-Забайкальскому муниципальному округу:				71,452,144.38		2,272,272.00		0.00		1,842,348.00		0.00		193,474.80		236,449.20		0.00		0.00		46,028,134.80		0.00		22,705,032.81		0.00		0.00		0.00		446,704.77		0.00		0.00

		2026 год

		Итого по Петровск-Забайкальскому муниципальному округу:				50,131,385.14		2,272,272.00		0.00		1,842,348.00		0.00		193,474.80		236,449.20		0		0.00		25,154,080.33		0.00		22,705,032.81		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1		г. Петровск-Забайкальский, кв-л МЖК, д. 1		4,971,031.14		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		4,971,031.14		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2		г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 15		5,165,490.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		5,165,490.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		3		г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37		8,183,947.82		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		8,183,947.82		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		4		г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38		2,774,766.65		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		2,774,766.65		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5		г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 15а		6,231,085.74		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		6,231,085.74		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		6		г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 17		6,100,174.39		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		6,100,174.39		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		7		г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 60		5,077,022.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		5,077,022.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		8		г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 13		4,878,003.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		4,878,003.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9		г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 1		4,477,590.55		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		4,477,590.55		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		10		г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 2		2,272,272.00		2,272,272.00		0.00		1,842,348.00		0.00		193,474.80		236,449.20		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2027 год

		Итого по Петровск-Забайкальскому муниципальному округу:				35,065,782.10		1,404,634.70		1,404,634.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30,966,218.15		0.00		0.00		0.00		0.00		2,002,193.00		692,736.25		0.00		0.00

		1.		г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 19а		7,268,010.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		6,772,693.07		0.00		0.00		0.00		0.00		350,382.00		144,935.63		0.00		0.00

		2		г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 24		1,700,287.88		1,404,634.70		1,404,634.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		265,594.00		30,059.18		0.00		0.00

		3		г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 57		11,570,078.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		11,067,637.20		0.00		0.00		0.00		0.00		265,594.00		236,847.44		0.00		0.00

		4		г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, д. 32Г		7,111,153.95		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		6,702,134.28		0.00		0.00		0.00		0.00		265,594.00		143,425.67		0.00		0.00

		5		г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 8		6,826,815.93		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		6,423,753.60		0.00		0.00		0.00		0.00		265,594.00		137,468.33		0.00		0.00

		6		г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 23		589,435.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		589,435.00		0.00		0.00		0.00

		2028 год

		Итого по Петровск-Забайкальскому муниципальному округу:				21,320,759.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		20,874,054.47		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		446,704.77		0.00		0.00

		1		г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 16		6,516,536.57		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		6,380,004.47		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		136,532.10		0.00		0.00

		2		г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 23		14,804,222.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		14,494,050.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		310,172.67		0.00		0.00



				Примечание:

				(1) - разработка проектной документации на ремонт крыши

				(2) - разработка проектной документации на ремонт фасада

				(3) - разработка проектной документации на ремонт фундамента

				(4) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения

				(5) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения

				(6) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения

				(7) - разработка проектной документации на замену и ремонт лифтового оборудования

				(8) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения

				(9) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения

				(10) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения

				(11) - разработка проектной документации на ремонт подвального помещения
















